润源公司榆中分公司中转场水土保持

方案报告编制及水土保持设施验收服务技术规格书

甲方：甘肃润源环境资源科技     乙方：

有限公司榆中分公司

甲方负责人：                   乙方负责人：

签定时间：                      签定时间：

签定地点：                      签定地点：

润源公司榆中分公司中转场水土保持

方案报告编制及水土保持设施验收服务技术规格书

为确保润源公司榆中分公司中转场水土保持方案报告编制及水土保持设施验收服务符合有关技术要求，经协商一致，签订本协议，双方共同遵守执行。

- 一、主要服务内容

- 负责甲方中转场水土保持方案报告编制及水土保持设施验收服务，出具方案报告及验收报告并验收通过，取得水务主管部门报批文件。

二、服务目标及要求

1.乙方应根据国家现行有效相关法律、法规、规章、条例、标准、规范、规程完成服务工作。

2.乙方应针对项目特点，收集甲方相关基础资料，开展现场调查研究，制定相应的实施方案。

3.乙方应确保服务成果完整、真实准确、清晰有据，且应无偿修改、补充和完善。

4.乙方按照以下时限要求完成服务工作：

4.1乙方应在合同签订后  10 日历天内向乙方提交服务成果；

4.2乙方应在合同签订后 20 日历天内通过专家评审；

4.3乙方应在合同签订后 60日历天内取得政府主管部门的审查、批复、备案、验收文件。

4.4乙方提交服务成果的具体形式为：纸质及电子版（PDF格式）。

4.5乙方服务成果提交清单如下：

| 序号 | 成果名称 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水土保持方案报告及验收报告 | 份 | 6 | 装订版及电子版 |
| 2 | 政府主管部门验收回执 | 份 | 1 | 纸质版及扫描版 |
| 3 | 政府主管部门验收鉴定书 | 份 | 1 | 纸质版及扫描版 |

三、主要技术标准

主要技术条款及技术标准包括但不限于以下内容：

- 1.《中华人民共和国水土保持法》（主席令[2010]第39号）

- 2.《中华人民共和国水土保持法实施条例》（国务院令[2011]第588号）

- 3.《中华人民共和国环境保护法》（主席令[2014]第9号）

- 4.《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年修正）

- 5.《中华人民共和国水法》（2016年修正）

- 6.《建设项目环境保护管理条例》（2017年修正）

- 7.《中华人民共和国防洪法》（2016年修正）

- 8.《国务院关于发布政府核准的投资项目目录（2016 年本）的通知》（国发[2016]72号）

- 9.《开发建设项目水土保持方案编报审批管理规定》（水利部令[2005]24号）

- 10.《全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果》（办水保[2013]188号）

- 11.《生产建设项目水土保持方案技术审查要点》 （水保监[2020]63号）

- 12.《生产建设项目水土保持监测规程（试行）》（办水保[2015]139号）

- 13.《水利部办公厅关于强化依法行政进一步规范生产建设项目水土保持监督管理工作的通知》（办水保[2016]21号）

- 14.《水利部办公厅关于加强生产建设项目水土保持方案技术评审工作的通知》（办水保[2016]123号）

- 15.《水利部生产建设项目水土保持方案变更管理规定（试行）》（办水保[2016]65号）

- 16.《水利部办公厅关于进一步加强生产建设项目水土保持设施验收工作的通知》（办水保[2016[227号）

- 17.《企业投资项目核准和备案管理办法》（发改委令[2017]第2号）

- 18.《全国生态环境保护纲要》（国发[2003]38号）

- 19.《关于严格开发建设项目水土保持方案审查审批工作的通知》（水利部水保[2007]184号）

- 20.《关于加强大中型开发建设项目水土保持监理工作的通知》（水利部水保[2003]89号）

四、交货地点：甘肃省兰州市榆中县金崖镇润源榆中分公司。

五、期限：合同签订之日起-2026年3月31日

六、费用支付及结算：

1.结算及支付条件：乙方服务成果通过专家评审，并取得政府主管部门的审查、批复、备案、验收文件后60天内。合计：***万元，税率1%（大写：**********整）

2.合同价款形式：本合同为总价合同。包括了乙方履行本合同全部责任义务的各项费用（人工费、差旅费、现场服务费、检测费、食宿费、公示费、资料费、邮递费、评审费、会务费、利润、税金、有关部门征收的各种附加费和手续费等）。在本合同约定范围内的合同价格不作调整。

- 3.发票开具

3.1乙方应在接到甲方开具发票通知10日内，完成发票开具工作并提交给甲方。因乙方原因不能按时开具发票的，由乙方承担相应责任和后果。

3.2甲方收取发票并抵扣的行为，不视为甲方对乙方履约行为的确认。

3.3乙方必须向甲方开具真实、合法、有效的发票，若因乙方自身原因造成甲方日后发生税收风险而产生的经济损失，由乙方承担。同时，甲方保持进一步提起法律诉讼的权利。

4.开票信息

纳税人名称：甘肃润源环境资源科技有限公司榆中分公司；

纳税人识别号：91620123556299271D;

地址：榆中县来紫堡乡冯湾等四村

电话：0931-5503748

开户行：农行兰州秦安路支行

银行账号：27026601040011558

- 七、双方权利及义务

- 甲方的权利和义务

  - 甲方应按照乙方要求及时提供服务所需的相关基础资料，并保证所提供资料真实性、有效性和充分性。

  - 甲方应为乙方开展服务工作提供相应的工作条件，并指定专人配合乙方服务工作。

  - 甲方应对乙方进行安全告知和安全交底；甲方有权制止乙方不符合安全规定的行为，乙方不遵守甲方安全管理规定，由此产生的一切后果均由乙方承担。

  - 甲方有权要求乙方无偿修改、补充和完善服务成果。

  - 甲方应按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

  - 甲方有权从乙方工程款中直接扣除乙方拒不向甲方支付的违约金。

- 乙方的权利和义务

  - 乙方应依据合同约定的服务内容、要求和期限，向甲方提交服务成果，其内容和深度应符合国家的有关要求，直至通过专家评审，并取得政府主管部门的审查、批复、备案、验收文件。

  - 当甲方提供的相关基础资料或工作条件不满足服务需求时，乙方有权要求甲方进一步补充、完善；乙方应妥善保管甲方提供的所有资料，并于服务结束后一个月内归还甲方。

  - 乙方应严格遵守甲方的各项规章制度。

  - 乙方开展服务活动时应遵守有关职业健康及安全生产方面的各项法律法规的规定，采取安全防护措施，确保人员、设备和设施的安全。

  - 乙方应保证不侵犯第三方的知识产权及商业秘密，应自行处理第三方提出知识产权方面的异议、诉讼或仲裁，并承担相应的责任和费用，由此给甲方造成的损失应当予以赔偿。

  - 乙方应保证与其服务人员存在合法的劳动合同关系。

- 八、违约责任：

- 甲方违约：

  - 甲方无故要求终止或解除合同的违约责任：乙方已开始服务工作的，若完成计划工作量不足50%的，甲方应支付乙方合同价款的50%;完成计划工作量超过50%的，甲方应支付乙方合同价款的100%。

  - 甲方未按合同约定及时提供相关基础资料和工作条件的违约责任：甲方承担违约责任，顺延延误的工期。

  - 甲方未按照合同约定的期限和方式支付合同价款的违约责任：乙方可向甲方发出通知，要求甲方采取有效措施纠正违约行为。甲方收到乙方通知后30天内仍不纠正违约行为的，乙方有权暂停服务，由此延长的工期由甲方承担。

- 乙方违约：

  - 乙方无故要求终止、解除合同或擅自暂停服务工作的违约责任：乙方向甲方支付合同价款20%的违约金。

  - 乙方未按约定期限交付服务成果的违约责任：每延误一日，乙方应向甲方支付签约合同价1%的违约金，延期超过30天，甲方有权解除合同。同时，乙方再向甲方支付合同价款20%的违约金。

  - 因乙方原因造成服务成果质量达不到合同约定的技术标准和要求的违约责任：乙方应负责无偿给予补充完善使其满足合同约定的技术标准和要求。同时，甲方有权解除合同，乙方向甲方支付合同价款20%的违约金。

  - 乙方擅自将甲方提供的相关基础资料或工作成果提供给第三方的违约责任：由乙方承担全部法律责任。

  - 因乙方原因造成人身和财产损害的违约责任：由乙方承担全部责任。

  - 乙方转包、违法分包和挂靠的违约责任：甲方有权解除合同，并保留进一步追究乙方责任的权利。

  - 乙方违反甲方各项管理制度的违约责任：乙方按甲方管理制度考核条款缴纳违约金。

九、争议解决途径：

1.本合同在履行过程中如发生争议,双方应本着互谅互让的原则协商解决;协商不成，依法向甲方所在地人民法院起诉。

2.其他约定：合同签定的同时乙方应与润源公司榆中分公司签定安全协议、综合治理协议、环保协议。

甲方：甘肃润源环境资源科技有限公司      乙方：

榆中分公司公司

法定代表人：                            法定代表人：

委托代理人：                            委托代理人：

纳税人识别号： 91620123556299271D      纳税人识别号：

地  址：                                地  址：

开户行：农行兰州秦安路支行             开户行：

账  号：                                账  号：

联系电话：09315302383                   联系电话：

日  期：_____ 年____月 ____日           日  期：______年___月_____日