酒钢集团西部重工酒泉天成公司
新增设备环评、验收、辐射安全许可证申请办证和X射线探伤工作场所及个人剂量片辐射监测采购方案

酒钢集团酒泉天成风电设备有限责任公司新增设备环评、验收、辐射安全许可证申请办证和X射线探伤工作场所及个人剂量片辐射监测采购在酒钢集团交易中心进行招标，具体方案如下：

一、招标内容

1. 项目标名：酒钢集团酒泉天成风电设备有限责任公司

新增设备环评、验收、辐射安全许可证申请办证和X射线探伤工作场所及个人剂量片辐射监测。

项目目标：本公司新增8台X射线装置，在现有酒钢集团酒泉天成风电设备有限责任公司辐射安全许可证基础上，重新申领辐射许可证，使许可证覆盖庆阳地区、瓜州地区、酒泉天成公司、酒钢厂区作业场所，确保在上述区域合法开展X射线探伤活动。

3. 工作内容与范围：

（1）编制核技术应用项目辐射环境影响评价报告书及竣工环保验收报告（含环评检测、验收检测、专家评审等）；

（2）负责从辐射许可证申请到取证的全程技术指导，包括申请资料编制、系统填报、管理制度及记录表单编制；

（3）完成X射线探伤辐射工作场所的辐射环境监测（2026年12月31日前完成）；

（4）完成个人剂量片季度监测（2026年4月至2027年3月，每季度一次）。

4. 交付成果：于2026年12月31日前取得新的辐射安全许可证，并提交全部验收资料及监测报告。

5. 服务地点：甘肃省（酒泉、庆阳、瓜州、酒钢厂区），具体以招标方指定作业场所为准。

6. 其他要求：投标方须具备检验检测机构资质认定证书及环境辐射及工业辐射工作场所辐射防护检测能力；个人剂量（放射卫生技术服务机构资质证书），从事环评、验收咨询单位，熟悉辐射许可证增项办理流程，确保通过监管部门审批。

  二、投标人资格要求

1、投标人须为中华人民共和国境内独立法人；

2、投标人在“信用中国”网站、国家企业信用信息公示系统及企业信息查询网站无失信记录；

3、投标人必须具备放射卫生技术服务机构资质证书；

4、投标人必须具备检验检测机构资质认定证书（检验检测范围包含：环境辐射、工业辐射工作场所辐射防护检测）；

三、承揽范围
乙方负责酒钢集团酒泉天成风电设备有限责任公司新增设备的核技术应用项目辐射环境影响评价报告书和核技术应用项目环境竣工环保验收，包括环评检测及验收检测，专家评审等；负责从辐射许可证申请到取证全程技术指导，辐射许可证申请资料的编制，辐射许可证系统填报；辐射管理制度、文件，对取证工作进行指导和跟进；负责编制评审需要的各类规章制度及记录表单等；X射线探伤辐射工作场所2处及个人剂量片16个监测工作，负责编制并分别出具检测报告（日常监测每季度出具检测报告）。
四、技术要求

1）乙方负责厂内甲方指定X射线探伤工作场所的辐射监测工作，评价工作必须符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》、《工业 X 射线探伤卫生防护标准》、《辐射环境检测技术规范》、《职业性外照射个人监测规范》等技术要求规范进行，评价完成后依法出具监测报告。

2）乙方负责为甲方异地辐射安全许可证办理。
3）乙方负责为甲方人员提供A、B两组个人剂量片，每个季度负责个人剂量片监测工作，监测完成后并依法出具日常监测报告。
4）乙方负责为甲方提供设备、场地监测方案。
五、付款方式：按3%税率开具增值税专用发票，以现汇或者承兑汇票结算。
六、标杆价格：

	项目名称
	单价(万元）
	总价（万元）
	定价依据

	酒钢集团酒泉天成风电设备有限责任公司

新增设备环评、验收、辐射安全许可证申请办证和X射线探伤工作场所及个人剂量片辐射监测采购
	12
	12
	依据行业招标价


相关要求：此次招标以总价最低价中标。

                         酒钢集团酒泉天成风电设备有限责任公司
                               2026年6月29日
