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项目名称：炼铁厂脱硫灰及瓦斯灰密闭输送项目





一、内容及范围： 
（一）项目内容 
1.项目主体完工后，检查项目水土保持“三同时”执行情况，审查确定项目满足水土保持法律法规、标准规范要求的符合性，编制出具《水土保持设施验收鉴定书》并通过专家评审。
2.配合主管部门技术核查、现场验收，2026年7月30日前完成验收材料公示、水土保持验收报备工作，取得水行政主管部门备案回执。
（二）其它要求 
1.乙方中标后，在有关建设项目水土保持验收报告编制过程中涉及国家及行业现行相关法律、法规、条例、规章、标准和规范发生变化，乙方按照变化后的国家及行业相关法律、法规、条例、规章、标准和规范完成该项目水土保持验收报告工作，最终通过专家评审意见并取得相关部门的批复。 
2.乙方中标后在合同约定期限内完成水土保持验收报告的编制及专家评审，所需全部费用由乙方承担。 
3.乙方必须遵守甲方相关的安全环保管理制度，签署安全协议、廉政协议等。 
[bookmark: _GoBack]二、质量标准或验收标准 
（一）标准规范：至少符合但不限于以下最新版的国家标准: 
1.国家法律法规 
（1）《中华人民共和国水土保持法》（修订），全国人大常务委员会， 
1991 年 6 月 29 日通过，2010 年 12 月 25 日第二次修订，2011 年 3 月 1 日起施行。 
（2）水利部办公厅关于印发《全国水土保持规划国家级水土流失重点 
预防区和重点治理区复核划分成果》的通知（办水保〔2013〕188 号）。 
（3）《水利部办公厅关于印发生产建设项目水土保持技术文件编写和 
印制格式规定（试行）的通知》（办水保〔2018〕135 号）。 
2.地方性法规、文件 
（1）《甘肃省水土保持规划（2016~2030）》，甘肃省水利厅水土保持 
局，2016 年 11 月。 
（2）《甘肃省水土保持条例》，2012 年 8 月 10 日甘肃省十一届人大常委会第二十八次会议通过，2012 年 10 月 1 日施行。 
（3）《甘肃省人民政府关于划定省级水土流失重点预防区和重点治理 
区的公告》（甘肃省人民政府，甘政发〔2016〕59 号）。 
（4）《甘肃年鉴（2018 年）》，中国统计出版社。 
（5）《甘肃省水文图集》，甘肃省水文总站编制。 
3.评价技术规范和标准 
（1）《生产建设项目水土保持技术标准》（GB 50433-2018）。 
（2）《生产建设项目水土流失防治标准》（GB /T50434-2018）。 
（二）其他技术要求 
本技术规格书与合同具有同等法律效力。合同执行期间双方再协商形成的补充协议和追加条款也具有同等法律效力。 
1.本技术规格书所提出的是最低标准的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，乙方应保证提供符合有关标准和技术文件的成果。 
2.乙方完成编制初稿后应按甲方提出的审查意见和修改意见无偿进行 
修改。对编制成果出现的遗漏或错误负责并无偿修改或补充费用。 
3.交付编制成果后，按规定参与专家审查，并根据审查结论做必要的解 
释说明和调整补充，由于乙方提供的成果资料质量不合格，乙方应负责无偿 
给予补充完善使其达到质量合格。 
4.按合同约定的进度、质量要求按时提交相关文件，按照规定期限完成 
水土保持方案编制、水土保持监测、水土保持验收报告编制等。 
5.所编制的报告应通过专家评审意见并取得相关部门的批复。 
四、违约责任及其他 
1.甲方未按合同约定及时提供资料和工作条件，导致工期延期的，工期 
进行相应顺延。 
2.乙方未按约定期限交付工作成果的，每延迟一天应向甲方支付合同总 
金额2%的违约金，延迟 10 天以上，甲方有权解除合同，并扣除合同总金额20 %的违约金。
3.乙方违反合同约定，擅自将甲方提供的技术资料、数据、样品或工作成果引用、发表或提供给第三方，应支付数额为合同总金额5%的违约金。
4.取得专家评审必须符合国家相关标准规范，须一次性审查通过，由于乙方编制质量问题导致不通过，乙方负责修改直至通过审查，重复修改时间不得超过5个工作日，否则根据影响时间每一天按照合同金额的1%进行支付违约金，累计违约金支付不得超过20%。
5.因乙方过失或履职不到位造成甲方受到上级部门通报考核，由乙方承担全部责任并赔偿所有损失，从本合同价款中扣除。
6.乙方的编制成果不得侵犯他人的知识产权，否则所引起的一切纠纷由乙方负责解决及承担责任。
7.对甲方交付的材料及技术资料等保管不善，造成灭失、短少、变质、污染或者损坏的，应赔偿损失。
五、本协议一式贰份，具有同等效力，由发包方保存一份、承包方保存一份。
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法定代表人：                     法定代表人：                            
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电    话：                        电    话：                      


３

