酒钢集团甘肃宏兴宏博新材料有限责任公司

高性能承压设备用系列中厚板关键技术开发

和应用项目技术评审采购

甲方：酒钢集团甘肃宏兴宏博新材料有限责任公司

乙方：

酒钢集团甘肃宏兴宏博新材料有限责任公司（以下称甲方）与            （以下称乙方）就甲方酒钢集团宏博新材料公司高性能承压设备用系列中厚板关键技术开发和应用项目技术评审采购经双方协商，达成如下技术规格协议：

一、总则

- 1.1本技术规格协议所提出的是最低标准的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，乙方应保证提供符合有关标准和技术文件的优质服务。

- 1.2乙方提供技术服务研究过程规范，数据真实可靠，结果分析合理、有据，研究报告规范、美观。

- 1.3乙方在试验过程中不得随意更改内容，需要时，提出更改理由及方案，经甲方同意后更改。

- 1.4乙方在提供技术服务中，发生侵犯专利的行为时其侵权责任与甲方无关。

二、技术服务范围

高性能承压设备用系列中厚板关键技术开发和应用项目技术评审主要按照行业技术条件和标准进行相关力学性能检测，并组织技术评审，主要开展工作如下：

| 类别 | 评审钢种 | 产品规格 |
| --- | --- | --- |
| 非合金 | Q245R、Q345R、Q370R、Q420R | 6-80*1500-3800mm |
| 合金 | 16MnDR、15CrMoR、14Cr1MoR、12Cr1MoVR | 6-80*1500-3800mm |

- 对容器钢板的安全性、可靠性及检测方法等进行全面验证，完成全部检测项目。。

- 压力容器专用钢板的技术评审。

- 型式试验报告整理并提交。

- 对技术评审过程中提出的问题配合答疑整改，对提交的材料和报告缺少项和不符合项进行整改等。

三、技术服务要求

3.1主要技术要求

3.1.1按照容器钢行业技术条件、标准和评审要求，编制评审所需材料，对专家提出的资料相关问题进行修改完善，最终通过技术评审。

3.1.2业绩要求：必须具有与本次业务相近的与钢企的合作业绩，提供合同证明材料。

3.2技术服务质量要求

3.2.1材料整理规范，数据真实可靠。

3.2.2型式试验大纲符合容器钢行业技术条件，检测项目完整、检测要求合理，指导性、可操作性强。

3.2.3乙方对试验数据不得随意更改和外传。试验报告出具及时，满足技术评审要求。

3.2.4乙方需积极配合甲方开展现场生产、检验审核见证。

3.3项目进度要求

3.3.1第一阶段：2026年4月15日前

完成容器钢工厂认可材料和型式试验大纲整理，并通过审核。

3.3.2第二阶段：2026年4月—2026年7月

根据审核通过的型式试验大纲组织开展现场生产和检验，并完成所有检测项目的检验，出具最终的试验报告。

3.3.3第三阶段：2026年8月—2026年9月

按照技术评审要求组织技术评审，获得评审证书。

3.3.4依据现场生产情况，不同阶段时间计划经双方协商可调整。

- 四、质保期要求

4.1 双方确定因履行本合同应遵守的保密义务如下：

甲方：

4.1.1保密内容（包括技术信息和经营信息）：乙方课题研究相关成果。

4.1.2涉密人员范围：项目参加人员，包括直接或间接参与合作事项的管理人员、职员、顾问和其他雇员。

4.1.3保密期限：合同有效期及合同终止后两年内。

4.2泄密责任：赔偿乙方本合同金额的20%。

乙方：

4.2.1保密内容（包括技术信息和经营信息）：甲方公司技术信息、经营信息、人员信息等在内的所有与甲方公司运营相关的信息。

4.2.2涉密人员范围：项目参加人员，包括直接或间接参与合作事项的管理人员、职员、顾问和其他雇员。

4.2.3保密期限：合同有效期及合同终止后两年内。

4.2.4泄密责任：赔偿甲方本合同金额的20%。

4.2.5 乙方所提供的技术服务需通过酒钢专家委员会考评。

五、售后服务要求

5.1乙方对提供的方案现场试用效果需要跟踪评价。

六、双方责任

6.1甲方责任

6.1.1因甲方错误提供运行环境参数及物料技术参数导致的采购异议问题，由甲方承担所有责任。

6.1.2合同期内因甲方未按使用说明书要求进行试验造成的设备损坏情况，由甲方承担所有责任。

6.2乙方责任

6.2.1因乙方疏忽或预前确认不到位造成的错误服务由乙方承担所有事后处理责任。

6.2.2乙方未按此合同所述条款进行服务造成的损失由乙方承担所有责任。

七、违约责任

7.1乙方对未按协议具体条款提供技术服务、延期提供技术服务、未按期提供服务或不服务的情况造成的损失负全部责任。

八、其他

8.1本技术协议作为技术服务合同的附件之一，为设计、生产、验收产品质量的技术依据。关于技术服务完成时间、付款方式、服务及酬金、违约责任及处理办法等，均以合同为准。

8.2本技术规格协议与合同具有同等的法律效力。

8.3本技术规格协议中未尽事宜，双方协商解决。

8.4本技术规格协议一式四份，甲方三份，乙方一份。

8.5本技术规格协议为标前技术规格协议，如乙方未中标，本协议自动失效。

甲方单位名称：酒钢集团甘肃宏兴宏博新材料有限责任公司

甲方代表：                              年   月   日

乙方单位名称：

乙方代表：                              年   月   日