
2022年耐材公司榆钢内燃设备维修

技术协议

甲方：甘肃酒钢集团科力耐火材料股份有限公司
乙方：
签订日期：2022年   月   日 

合同承包期限：2022年5月1日——2023年4月30日
为保证甘肃酒钢集团科力耐火材料股份有限公司（以下简称甲方）榆钢内燃设备维修业务外包后，便于进行管理、约束设备保养维修行为，提高设备管理水平和设备运行质量，确保设备保养维修安全、有序进行，保障生产稳定顺行，经甲乙双方共同协商，达成本协议。

施工单位组织机构要求：（施工单位资质要求；特种设备需具备的资质证书）

1.施工单位必须具备相关的行业资质。

2.施工单位必须具有营业执照及税务登记证。

施工人员资质及具体配置要求：（施工人员资质要求；专用的维修工器具；施工人员数量）

1.施工人员须持证上岗，施工单位必须提供施工人员的工伤保险证明。

2.施工人员数量必须满足现场维检所需的最少人数，技术工人不得少于2人。

施工承包范围：

负责耐材公司榆钢耐材作业区所用拆炉车、挖掘机、叉车等内燃设备点检、维护、检修；负责发动机尾气净化装置的点检、维护、检修；负责搅拌机设备点检、维护、检修；负责储备设备检修维护所需的材料备件。

工作管理制度和检查验收标准：

     甲乙双方职责：

（一）甲方职责：

负有对乙方承包设备管理的职责和义务。

对乙方点检、维护人员、检修人员进行管理和监督，对乙方合同履行情况进行评价。

负责对乙方点检维护检修人员资质的审核。

有权对进入甲方作业区域内的乙方人员提出管理要求，不服从管理的乙方人员不准进入甲方作业区域。

负责对乙方提供的备件、材料进行检查和验收。

负责对甲方设备操作人员进行培训，保证合理规范的使用设备。

负责组织召开事故分析会，由甲方不规范操作造成的设备损坏，甲方提供设备维修所需的主材。

负责为乙方提供设备检修、机旁备件存放维修场地，协调设备检修时间。

9.定期（每月）检查乙方设备维修及零部件日常使用台帐。

乙方承包范围内的设备有问题，不能按照双方约定的时间及时解决时或不能完成双方制订的设备检修计划时，甲方除对乙方进行考核外，有权委托第三方进行设备抢修或租赁第三方的设备进行保产或检修，所产生的费用由乙方承担。对于乙方不能完成双方制订的设备检修计划全部项目时，未完成的部分项目，甲方拒绝向乙方支付相关的设备维修费用。

由于乙方的原因，造成设备技术性能下降或失修时，甲方除对乙方进行索赔外，有权委托第三方进行设备恢复技术性能的维修，所产生的费用由乙方承担。

乙方未按照双方约定，配备足够的满足设备维修技能要求的维修人员，甲方拒绝支付所缺设备维修人员的费用。

甲方有权按照酒钢集团公司和耐材公司的生产、设备、安全等方面管理制度，对乙方的设备保养设备检修及安全行为等进行监管并考核。

乙方在合同期内，连续（一个月内三次及以上，不含三次）出现影响甲方生产的情况，甲方有权终止合同，由此对甲方造成的损失由乙方赔偿。

甲方负责制定相关设备的维修技术标准，并按照标准要求对乙方维修质量进行验收。

甲方必须积极配合乙方设备维修，及时协调检修过程中的各种影响因素。

（二）乙方职责：

对所属维检人员安全负责，并严格按照相关规定进行作业。

依据点检标准和给油脂标准制定点检计划和给油脂计划。

乙方承担甲方提供的设备、设施的维护、点检和检修（含事故抢修），并保证各种设备的本质安全。

严格按照甲方提供的设备安全隐患整改期限，完成设备安全隐患整改工作。

乙方必须按要求使用检修场地所需的风、水、电、气等能源介质，合理、有效地使用甲方提供的能源介质。
提供高技能维修技术工人，并保持人员相对固定，用于现场的设备保养维修服务工作。工作内容包括：设备的点检、保养、维护、检修和现场备品备件的保管等工作，并配备精干的管理人员，负责设备操作和维修管理，原则上设备保养维修人员至少6个月内不得更换，管理人员12个月内不得更换。

负责承包范围内设备的专业点检，并认真填写设备点检记录。

负责承包范围内设备的点检、保养和维修，建全设备点检、润滑、维修记录台帐，并详实记录设备点检、润滑和维修及零部件使用更换情况。各类油品、防冻液、泵要按周期、季节和相关要求及时更换、校检。

设备维修前，向甲方相关人员上报设备保养和检修计划，制定设备检修方案和安全措施，认真填写设备检修作业票，经甲方专职设备点检人员签字批准后，按时完成内燃设备的保养或维修，内容包括：日常设备点检保养、临时维修、计划检修、离线检修。

负责设备维修所需的材料备件的供应，并负责材料备件的储备和管理；储备充足的满足设备维修需要的机旁材料备件，机旁材料备件必须按要求分类进行定置摆放，并要有明晰的标识；定期（每月25日）向甲方上报当月的材料备件消耗和储备报表。

负责提供设备维修所需的工器具，且设备维修人员必须按照设备及工器具操作要求（说明）正确使用和维修。

设备维修所使用的材料备件必须是质检部门检验合格的产品，并能够满足设备维修需要，不能满足现场使用条件时，无条件进行更换或改进以满足现场正常使用。

监督甲方设备操作人员，及时点检设备、正确操作和使用设备，并按照作业标准进行作业。

乙方提供的联系电话必须24小时畅通（电话关机视为接通），接到电话后20分钟内（夜间45分钟）必须到达现场处理问题，并按时参加甲方的有关会议。

建立与设备保养维修相适应的管理制度。

遵守甲方相关生产、设备、安全等方面的管理制度，对设备的保养维修安全负责。

保证所维修的设备的技术性能不下降，承包范围内的设备不得失修。

若设备发生事故，设备维修单位、耐材公司双方到场分析确认（必要时，主线单位参加），乙方负责及时修复，修复所需的备件费用由事故责任方承担。

乙方设备维修更换下来的备件材料，能够修复的修复备用，不能修复的按照废旧物资或废钢交由甲方设备所在的单位处理。

由设备操作人员造成的锤头油管撞断导致的液压油损失由甲方承担，正常的设备维修所需液压油由乙方承担。

在甲方业务未发生大的变化的情况下，新增车辆不增加费用，减少车辆不减少费用。

乙方负责根据设备状况提报定期离线检修计划，定期离线检修周期原则上不少于7天，乙方必须保证离线定修完毕后在一个定修周期内设备不能出现较大故障。由甲方操作原因造成非计划检修，按照事故进行分析处理。

乙方维修的叉车等特种设备必须保证符合特种设备定期检验相关要求，发动机尾气排放能够通过环保检测。

乙方实施设备维修所使用的备件必须与原设备备件同规格、同型号，未经甲方允许不得随意对设备进行改造，发动机不得进行窜换使用。

检修现场和备件修复区的备件、材料、工器具等执行定置管理，做到文明施工。

设备检修质量及验收要求：

设备维修执行《内燃设备维修技术标准》、《柴油发动机维修技术标准》、《液压挖掘机维修手册要求》、《拆炉车维修手册要求》、《叉车维修手册要求》、《耐材公司设备维修技术标准》、《搅拌机设备维修规程要求》等相关标准。

设备定期检修后，由甲乙双方共同进行检查验收，验收合格后办理使用交接。

设备系统检修后，设备性能指标不得低于新设备的60%。

其它

1．未尽事宜，双方友好协商解决。

2. 本协议及附件作为《2022年耐材公司榆钢内燃设备维修合同》的一部分，具有与合同同等的法律效力，本协议一式两份，甲乙双方各持一份。

甲方：甘肃酒钢集团科力耐火材料股份有限公司     乙方：

法人代表或委托代表：                           法人代表或委托代表：

时间：    年    月    日                       时间：    年    月   日

