
甘肃东兴铝业有限公司设备设施管理体系再认证、扩证
[bookmark: _GoBack]（陇西分公司）认证推进计划
一、依据标准
GB/T43426-2023/ISO41001:2018《设施管理管理体系要求及使用指南》
T/CAPE10001—2017《设备管理体系要求》
二、总体目标
2026年7月东兴铝业完成扩证，陇西分公司通过第三方现场认证。
三、主要工作内容及进度计划
甘肃东兴铝业有限公司设备设施管理体系扩证（陇西分公司）主要工作内容：
（一）组织培训：对设备设施技术管理骨干人员开展GB/T43426-2023/ISO41001设施管理体系、T/CAPE10001设备管理体系标准培训。
输出：培训课件，内审员证书。
（二）对照设备管理体系标准，开展现场自我诊断，差距分析。指导甘肃东兴铝业有限公司陇西分公司各单位开展现状调研，分析策划，诊断调查。
输出：《设备管理现场诊断自查分析报告》。
（三）针对差距分析，对薄弱环节与咨询公司共同研究解决方案，属于制度不健全、不完善的问题，在后续文件修订过程中予以落实。
（四）公司级文修订，包括管理手册、管理制度等公司级管理制度。
输出：修订完善后的公司管理手册、制度、办法。
（五）陇西分公司级制度文件补充完善，指导陇西分公司完成工厂级设备设施管理文件、技术文件、作业文件修订、完善、确认（以公司级文件为依据，以现有厂级文件为基础，查漏补缺）。
输出：修订后的设备设施管理文件、技术文件、作业文件。
（六）体系运行辅导，按设备管理体系标准13个方面实施运行辅导。
（七）内部审核，咨询团队带领甘肃东兴铝业有限公司陇西分公司开展内部审核。
输出：成立内审组、《内审计划》、《审核工作文件和各种表格》、《审核记录》、《内审问题项汇总》、《审核报告》
（八）管理评审。咨询公司指导甘肃东兴铝业有限公司陇西分公司进行管理评审，指导完成管理评审报告，指导对管理评审提出的改进要求制定具体措施并跟踪落实效果。
输出：《评审计划》、管理评审会议通知、纪要、评审报告。
（九）指导公司迎接第三方设备管理体系认证审核准备工作，并指导企业对第三方审核开具的不合格项进行整改。
四、时间安排
上述咨询工作内容均在2026年7月份外审前完成，第三方审核开具的不合格项整改，在外审后指导企业完成。
五、再认证扩证认证（2026.7）
（一）认证申请及审核前准备
东兴铝业提交认证申请相关资料，国金公司建立认证项目，评审专业和审核人日，策划审核方案，与企业协商、确定现场审核时间、审核组成员及现场审核计划。
（二）现场审核
国金公司审核组按照审核计划开展现场审核工作，东兴铝业各单位按照审核计划配合完成现场审核工作。
（三）不符合项的整改及获证
东兴铝业相关单位对认证审核提出的不符合项分析原因，制定并实施纠正措施，在规定的时间内提交国金公司验证通过，国金公司对审核档案进行评审，提交技委会审核通过后，为东兴铝业颁发设备设施管理体系认证证书。
（四）认证信息上报
东兴铝业获得设备设施体系认证证书以后，国金公司将通过国家认监委证书上报系统上报。
（五）年度监督审核（2027.7～2028.7）
东兴铝业通过设备设施管理体系认证后，国金公司每年为东兴铝业开展一次年度监督审核，年度监督审核将覆盖GB/T43426-2023/ISO41001:2018和T/CAPE10001—2017标准全部内容，对相关部门和生产单位按照不少于1/3的原则进行抽样。通过年度监督审核后，国金公司将为东兴铝业换发年度审核证书，同时在相关媒体上进行公告和宣传。
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