服务需求说明

一、服务内容和服务期限

1.服务内容：

| 服务内容 | 服务范围 | 频率 | 响应机制 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bug修复 | 标准版本功能或定制功能的bug,非平台原有正常逻辑 | 不限次数 | 参见第二部分问题服务等级指标 | 依据bug影响面不同，响应级别不同 |
| 版本升级 | 买断版本标准功能升级。若平台含有个性化开发功能，则升级后，功能需对原二开兼容。 | 1次/年 | 二开功能和工作量梳理确认（1周）； 二开功能移植（按工作量）； 数据库升级（2工作日）； 版本升级（资源迁移）部署（3工作日）； 升级问题跟踪处理（2周）； | 升级时间与客户约定。 |
| 迁移服务 | 按客户要求进行平台服务器整体迁移或课程、程序、数据库迁移 | 1次/年 | 迁移方案讨论（按需）； 资源迁移和部署（1周）； 迁移问题跟踪处理（1周）； |  |
| 课程安装 | 客户选择时代光华提供的课程后，提供课程清单，进行课程数据安装 | 1-2次/年 | 前提（课程清单、课程资源）； 数据库整理和课程安装（3工作日）； | 课程资源需协调光华总部获取 |
| 安全服务 | 由甲方扫描或维保部门主动发现的平台漏洞 | 不限次数 | 高危：漏洞处理方案（2工作日）、漏洞处理（1周）； 中危：漏洞处理方案（5工作日）、漏洞处理（2周）； | 高危漏洞为一级； 中危漏洞为二级 |
| 巡检服务 | 平台使用服务器的cpu、内存使用情况检查、磁盘空间检查、系统日志检查、文件系统检查 | 4次/年 | 提前一周与客户协商巡检时间。 | 客户需有远程条件；形成巡检报告 |
| 大型活动支持 | 客户大型活动技术支持（非策划），包含活动前的应用实例调整方案、活动中服务器情况监控 | 2次/季度；每次不长于一周 | 活动期间每日同步系统运行和活动执行情况。 | 需提前一周以上进行活动报备；客户需有远程条件； |
| 技术支持服务 | 提供平台功能技术支持（非操作）、客户新需求方案的初步梳理 | 不限次数 | 在线支持：工作日9：00-18：00； 方案支持：工作日9：00-18：00； |  |
| 数据备份与恢复 | 恢复最新的备份数据 | 4次/年 | 在线支持：工作日9：00-18：00； | 默认每天进行数据库的全量备份，保留一周的备份数据； |
| 年度运维服务报告 | 包含本运维期内每季度巡检报告、监控、活动支持、bug修复、漏洞修复、技术支持、课程安装、系统升级、数据库恢复等情况 | 1次/年 | 每个运维周期结束后一个月内提供 | 运维周期以运维部门拿到的运维合同签订的运维周期为准。没有运维合同的不提供该项服务。 |

2.服务期限：2026年8月1日—2027年8月1日（以合同约定为准）

二、服务方式、质量要求及服务验收

（一）服务方式：

1.乙方提供现场或远程支持服务：乙方对甲方提供 24小时/天，  _7天/周的支持服务。

（1）电话技术支持。对甲方提出的属于用户操作使用问题，乙方将通过电话进行指导。

（2）远程登录技术支持。对于不能通过电话指导解决的问题乙方应根据甲方及用户的要求提供远程登录技术支持，包括远程的技术维护、远程技术调试以及技术升级。

2.对上述方法不能解决的问题，乙方技术人员提供甲方指定现场或用户现场技术支持。

3.对于由于乙方原因造成的重大技术问题及严重程序错误，不能通过远程方式解决的，乙方将派遣技术支持工程师在1小时内赶到用户现场予以调试解决。

4.乙方在技术支持服务时不设置技术障碍，并有义务向甲方快递乙方为甲方所提供产品的最新技术资料。

5.在服务期中，依双方协商，乙方远程无法处理的问题，乙方必须到甲方现场服务。

（二）质量要求：

1.对于可能存在的潜在程序错误，提供终身免费修改升级服务。

2.由于乙方提供系统本身产生的BUG修正、由甲乙双方协商一致同意的系统原有功能模块完善、优化及其它维护服务和技术支持。

3.系统维护应满足甲方的使用要求，出现紧急问题或一般问题快速响应并积极、快速的解决问题，不影响系统正常运行，响应时间在30 分钟以内，并达到100%的响应。

4.问题服务等级指标

| 问题级别 | 级别特性 | 响应时间 | 完成时间 | 处理机制 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 特级 | 系统瘫痪，全部功能无法使用 | 1H | 6H | 维保负责人与客户联系，及时同步进度情况 |
| 一级 | 系统关键功能无法使用 | 2H | 24H | 维保组长与客户联系，实时和维保负责人、客户同步相关进度 |
| 二级 | 系统非关键性功能无法使用 | 6H | 2工作日 | 技术服务专员与客户联系，把计划报备至维保组长 |
| 三级 | 基本功能正常，个别非关键性功能使用不畅 | 1天 | 1周 | 走bug单，按bug单处理进行书面响应 |

5.经维护，系统在交付使用后要保证正常运行。

6.问题解决后，对修改或优化的软件功能及时告知甲方维护人员，由甲方维护人员进行测试和确认。

（三）验收要求。

1.乙方对技术服务请求和处理情况进行详细的记录，详细记录问题来源、问题描述、处理过程、原因分析、处理方案和结果以及相应的时间信息，按月对技术服务请求进行汇总，各项质量指标必须达到服务质量要求。服务期截止前，乙方应向甲方提交技术支持服务总结报告，甲方按照质量要求，根据服务期内服务请求处理情况，系统运行情况，以及主动发现问题并予以解决的情况，对服务质量做出综合评价。

2.乙方提供远程及现场等故障处理服务方式，接到甲方故障报修后可先提供电话响应在线尽快解决，约定的时间内不能够解决问题的情况，必须协调设备原厂商工程师到甲方现场协助完成故障诊断和故障排除。

三、双方权利与义务

（一）甲方的权利和义务

1.甲方负责向乙方提供便利技术服务条件。

2.甲方有权监督、检查乙方维护质量、工期完成及本合同履行情况。

3.甲方负责提供问题的来源、现象和必要测试。

4.甲方有权在系统维护的及时性及质量等方面对乙方进行评价，有权对乙方发生的违约情况进行扣罚。

5.甲方有义务及时有效解决任何影响乙方维护目标实现的非乙方维护范围内的相关问题。

6.甲方有义务向乙方相关人员告知相关管理制度和注意事项。

（二）乙方的权利和义务

1.乙方按照本协议约定保质保量完成所承包的服务内容，确保所维护系统的正常运行。

2.乙方必须及时安排技术人员、高效组织系统维护工作。

3.乙方有权向甲方提出工作异议和修正意见，有权拒绝甲方提出的不合理请求。

四、合同付款方式及付款条件

1.付款方式：银行承兑或现汇，具体以甲方财务相关规定进行支付。

3.付款条件：服务到期后，甲方对乙方提交技术支持服务总结报告进行评价，评价合格后，甲方通知乙方开具合同金额100%增值税专用发票（注明合同编号），甲方按照甲方财务相关规定支付合同金额的100%。

4.乙方必须向甲方开具真实、合法、有效的增值税专用发票，开票前需与买方确认开票信息，发票备注栏须注明项目名称、合同编号。因乙方原因致使甲方无法取得增值税专用发票的，应由乙方承担甲方无法抵扣销项税造成的损失。

五、保密责任

1.甲方系统管理员用户名和密码、平台内生产等相关的一切业务数据，以及甲方向乙方提供的相关业务材料等都属商业秘密，乙方需严格保密不能向任何第三方透露。

2.在履行技术服务过程中，确实由于系统维护需要由甲方向乙方开放系统管理员用户名和密码等有关资料仅被用于它所规定的维护用途，不能向任何第三方透露，如果乙方违反保密责任需承担由此引起的一切后果及法律责任、赔偿损失。

六、知识产权

1.乙方向甲方保证根据本合同中由乙方提供的服务不会构成对任何第三方的专利、版权、商标权、商业秘密或其他财产的侵犯。如有上述情况发生，责任由乙方负责。

2.技术服务过程中产生的成果物应由甲方所有。

七、违约责任

1.发生一般使用故障在5天未能解决影响正常业务的，或发生重大技术问题及严重程序错误2天未能解决也未到达现场的，乙方支付合同总金额1%的违约金；每超一天乙方支付合同总金额1%的违约金；若超过30天，甲方有权解除合同。

2.因乙方原因，在服务过程中给甲方造成各种损失，由乙方负责赔偿全部损失。

3.发生触犯国家法律法规情况，按国家法律法规执行。

4.合同生效后，任何一方无正当理由解除或不履行合同的，给对方造成影响，违约方给相对方支付合同总金额20％的违约金。由于不可抗力造成协议不能履行的情况除外。

八、合同解除

1.乙方给甲方提供的技术服务不能满足甲方需求及侵犯第三方知识产权等情形的，甲方可以解除合同，且不支付违约金，通知到达乙方即视为合同解除。

2.由于战争、地震、水灾、火灾、暴风雪或其他不可抗力原因而不能履行合同的一方可解除合同，解除合同一方不负有违约责任。

九、解决合同纠纷的方式

本合同在履行过程中发生争议，甲乙双方协商解决；协商不成，可向合同签订地有管辖权的人民法院起诉。

十、其他约定事项

若乙方车辆或人员在进入甲方厂区和工作场所范围内，因不遵守甲方相关规定引起的安全事故，后果由乙方全权自负，甲方不承担任何法律责任。