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建设工程服务合同

发包人（全称）：甘肃镜铁山矿业有限公司
承包人（全称）：                        
依照《中华人民共和国民法典》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就镜铁山矿业公司绿色智慧矿山建设项目一期工程安全验收评价服务事宜经协商一致，订立本合同。

项目名称、地点及概况
项目名称：镜铁山矿业公司绿色智慧矿山建设项目一期工程安全验收评价服务。
项目地点： 甘肃张掖市肃南裕固族自治县祁丰藏族乡镜铁山矿区 。
项目概况：对桦树沟矿区2640m运输系统8台电机车本体进行无人驾驶改造、自动放矿系统改造、全自动卸矿系统改造、集控室改造、通讯网络建设、信集闭系统建设、视频监控系统建设、系统软件平台开发建设等实现无人驾驶、自动装（卸）矿、在线监测车辆状态、自动统计生产信息、对桦树沟矿区2520m水平卸矿站1台破碎锤系统升级改造，实现远程智能控制。
服务类型、内容及成果要求

服务类型：安全验收评价。
服务内容
2.1依据《安全评价导则》（AQ8002-2007）、《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》及相关法律、法规，乙方完成镜铁山矿业公司绿色智慧矿山建设项目一期工程安全验收评价。

2.2收集相关基础资料，开展现场调查研究，收集类比数据，制定工作方案。

2.3项目主体完工后，检查安全设施“三同时”执行情况，审查确定项目满足安全生产法律法规、标准、规范要求的符合性，并出具验收报告。

2.4承担《镜铁山矿业公司绿色智慧矿山建设项目一期工程安全验收评价》报告书的评审会务工作及安全设施设计评审会务工作，形成安全验收评价报告评审意见书。

2.5协助甲方取得经专家同意的有效签字文件和政府相关主管部门的有效批复文件。

2.6协助甲方取得经专家同意的有效签字文件和政府相关主管部门的有效批复文件。
服务成果要求

承包人应根据国家现行有效相关法律、法规、规章、条例、标准、规范、规程完成服务工作。

承包人应针对项目特点，收集发包人相关基础资料，开展现场调查研究，制定相应的实施方案。

承包人应确保服务成果完整、真实准确、清晰有据，且应无偿修改、补充和完善。

承包人按照以下时限要求完成服务工作：
承包人应在合同签订后 10日历天内向承包人提交服务成果；
承包人应在合同签订后 20 日历天内通过专家评审；
承包人应在合同签订后 30 日历天内取得政府主管部门的审查、批复、备案、验收文件。
承包人提交服务成果的具体形式为：纸质及电子版（PDF格式）。
承包人服务成果提交清单如下：
	序号
	成果名称
	单位
	数量
	备  注

	1
	镜铁山矿业公司绿色智慧矿山建设项目一期工程项目安全验收评价
	套
	8
	纸质版

	2
	镜铁山矿业公司绿色智慧矿山建设项目一期工程项目安全验收评价
	份
	1
	电子版（PDF格式）


合同价款及支付

合同价款金额：人民币（大写）            (¥       元)；不含税价：人民币（大写）               (¥          元)；税金：人民币（大写）(¥         元)，适用税率 6 %，开具增值税专用发票。
合同价款形式：本合同为总价合同。包括了承包人履行本合同全部责任义务的各项费用（人工费、差旅费、现场服务费、检测费、食宿费、公示费、资料费、邮递费、评审费、会务费、利润、税金、有关部门征收的各种附加费和手续费等）。在本合同约定范围内的合同价格不作调整。
合同价款结算和支付

合同价款的支付次数、条件和时间、比例、金额：

	次数
	支付条件和时间
	支付比例
	支付金额（万元）

	第一次
	完成镜铁山矿业公司绿色智慧矿山建设项目一期工程安全验收评价提交发包人后通过专家评审，并取得政府主管部门的审查、批复、备案、验收文件后60天内
	100%
	


承包人应在本合同约定的每次支付条件满足后5天内，向发包人提交结算和支付申请书。结算和支付申请书应当说明当期应结算和付款总额。因承包人未按本款约定向发包人提交结算和支付申请书的，由承包人承担相应责任和后果。
发包人应将合同价款支付至合同约定的承包人账户。
付款方式：现汇或承兑汇票。
发票开具
承包人应在接到发包人开具发票通知10日内，完成发票开具工作并提交给发包人。因承包人原因不能按时开具发票的，由承包人承担相应责任和后果。

发包人收取发票并抵扣的行为，不视为发包人对承包人履约行为的确认。

承包人必须向发包人开具真实、合法、有效的发票，若因承包人自身原因造成发包人日后发生税收风险而产生的经济损失，由承包人承担。同时，发包人保持进一步提起法律诉讼的权利。
主要技术条款

主要技术条款及技术标准包括但不限于以下内容：

法律法规部分：
1.1《中华人民共和国建筑法》（2019年修正）

1.2《中华人民共和国安全生产法》（主席令[2021]第88号）

1.3《中华人民共和国劳动法》（2018年修正）

1.4《中华人民共和国消防法》（主席令[2021]第81号）

1.5《中华人民共和国职业病防治法》（主席令[2018]第24号）
1.6《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（国家安监总局令[2015]第77号）

1.7《特种设备安全监察条例》（国务院令第549号）

1.8《危险化学品安全管理条例》（国务院令第344号）

1.9《生产安全事故应急条例》（国务院令[2019]第708号）

1.10《中华人民共和国防震减灾法》（2008年修正）

1.11《中华人民共和国特种设备安全法》（2014版）

1.12《项目安全生产管理条例》（国务院令[2003]第393号）

1.13《安全生产事故报告和调查处理条例》（国务院令[2019]第493号）

1.14《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安监总局令[2022]第17号）

1.15《安全生产许可证条例》（国务院令[2004]第493号）

技术标准部分：

2.1《安全评价通则》（AQ8001-2007）

2.2《安全验收评价导则》（AQ8002-2007）

2.3《安全验收评价导则》（AQ/T 8003-2007）

2.4《固定式钢梯及平台安全要求 第1部分：钢直梯》（GB4053.1-2009）

2.5《固定式钢梯及平台安全要求 第2部分：钢斜梯》（GB4053.2－2009）

2.6《固定式钢梯及平台安全要求 第3部分：工业防护栏杆及钢平台》（GB4053.3－2009）

2.7《安全标志及使用导则》（GB 2894－2008）

2.8《危险化学品名录》（2015版）

2.9《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）

2.10《火灾分类》（GB/T 4968—2008）

2.11《建筑照明设计标准》（GB50034-2013）

2.12《压力容器中化学介质毒性危害和爆炸危险程度分类》（HG/T 20660-2017 ）

2.13《金属非金属矿山安全规程》（GB 16423—2020）

2.14《金属非金属矿山安全标准化规范导则》（AQ/T 2050.1-2016）

双方的权利和义务  

发包人的权利和义务

发包人应按照承包人要求及时提供服务所需的相关基础资料，并保证所提供资料真实性、有效性和充分性。

发包人应为承包人开展服务工作提供相应的工作条件，并指定专人配合承包人服务工作。

发包人应对承包人进行安全告知和安全交底；发包人有权制止承包人不符合安全规定的行为，承包人不遵守发包人安全管理规定，由此产生的一切后果均由承包人承担。

发包人有权要求承包人无偿修改、补充和完善服务成果。

发包人应按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

发包人有权从承包人工程款中直接扣除承包人拒不向发包人支付的违约金。
承包人的权利和义务

承包人应依据合同约定的服务内容、要求和期限，向发包人提交服务成果，其内容和深度应符合国家的有关要求，直至通过专家评审，并取得政府主管部门的审查、批复、备案、验收文件。

当发包人提供的相关基础资料或工作条件不满足服务需求时，承包人有权要求发包人进一步补充、完善；承包人应妥善保管发包人提供的所有资料，并于服务结束后一个月内归还发包人。

承包人应严格遵守发包人的各项规章制度。
承包人开展服务活动时应遵守有关职业健康及安全生产方面的各项法律法规的规定，采取安全防护措施，确保人员、设备和设施的安全。
承包人应保证不侵犯第三方的知识产权及商业秘密，应自行处理第三方提出知识产权方面的异议、诉讼或仲裁，并承担相应的责任和费用，由此给发包人造成的损失应当予以赔偿。

承包人应保证与其服务人员存在合法的劳动合同关系。

保密

在合同履行期间，承包人所获得的一切相关基础资料及在服务过程中所取得的与履行合同有关的发包人既有工作成果属发包人所有，承包人负有保密义务。未经发包人书面同意，承包人不得在合同期内或合同履行完毕后以任何方式泄漏。保密信息包括但不限于图纸、图表、数据等。

对履行本合同过程中属于承包人所有的新技术和新方法，发包人负有保密义务，未经承包人书面同意，不得以任何方式泄漏。

上述信息已进入公共领域的除外。

本保密条款不因合同的终止而终止。

违约责任

发包人违约：

发包人无故要求终止或解除合同的违约责任：承包人已开始服务工作的，若完成计划工作量不足50%的，发包人应支付承包人合同价款的50%;完成计划工作量超过50%的，发包人应支付承包人合同价款的100%。
发包人未按合同约定及时提供相关基础资料和工作条件的违约责任：发包人承担违约责任，顺延延误的工期。

发包人未按照合同约定的期限和方式支付合同价款的违约责任：承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后30天内仍不纠正违约行为的，承包人有权暂停服务，由此延长的工期由发包人承担。

承包人违约：

承包人无故要求终止、解除合同或擅自暂停服务工作的违约责任：承包人向发包人支付合同价款20%的违约金。

承包人未按约定期限交付服务成果的违约责任：每延误一日，承包人应向发包人支付签约合同价1%的违约金，延期超过30天，发包人有权解除合同。同时，承包人再向发包人支付合同价款20%的违约金。

因承包人原因造成服务成果质量达不到合同约定的技术标准和要求的违约责任：承包人应负责无偿给予补充完善使其满足合同约定的技术标准和要求。同时，发包人有权解除合同，承包人向发包人支付合同价款20%的违约金。
承包人擅自将发包人提供的相关基础资料或工作成果提供给第三方的违约责任：由承包人承担全部法律责任。    

因承包人原因造成人身和财产损害的违约责任：由承包人承担全部责任。
承包人转包、违法分包和挂靠的违约责任：发包人有权解除合同，并保留进一步追究承包人责任的权利。

承包人违反发包人各项管理制度的违约责任：承包人按发包人管理制度考核条款缴纳违约金。

知识产权

承包人应当保证其交付给发包人的服务成果不侵犯任何第三人的合法权益。如承包人交付的服务成果侵犯第三人权利的，承包人应承担相应的侵权责任。

合同的生效、补充与终止

本合同自双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章或合同专用章之日起生效。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件（应由双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章或合同专用章）均构成合同文件组成部分，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

当本合同双方约定的条件履行完毕，本合同即告终止。

争议解决

因合同产生的争议，合同双方应协商解决，协商不成的，向合同签订地 有管辖权的人民法院起诉。

合同份数
本合同一式 陆 份，均具有同等法律效力，发包人执 叁 份，承包人执 叁 份。
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