招标（竞价）文件

项目标号： RYGS-JJ-202512-13262

项目标名：酒钢集团润源公司炼铁厂脱硫灰瓦斯灰密闭输送项目地质勘察技术服务采购

招标人：甘肃润源环境资源科技有限公司

招标组织：酒钢集团交易中心

2025 年 12   月

目录

第一部分  招标公告	1

1.招标条件	1

2.项目概况	1

2.1项目建设地点	1

2.2项目建设规模	1

2.3勘察服务期限	1

2.4招标范围	1

2.5计划总工期	1

2.6质量要求	1

2.7资金来源	1

2.8预算价	1

3.投标人资格要求	2

4.招标文件获取	2

4.1发售、获取时间及方式	2

4.2标书售价	2

4.3招标文件发售管理	2

5.投标保证金	2

5.1投标保证金的形式	2

5.2投标保证金的金额	3

6.投标截止时间	3

7.投标文件HASH码的上传	3

7.1投标文件HASH码上传截止时间	3

7.2投标文件HASH码上传网站	3

7.3逾期递交	3

8.投标文件的递交	3

8.1投标文件递交截止时间	3

8.2投标文件递交网站	4

8.3投标文件与HASH码要求	4

9.开标时间及地点	4

9.1开标时间	4

9.2开标地点	4

10.联系人及联系方式	4

第二部分 投标人须知	6

投标人须知前附表	6

1.说明	9

1.1使用范围	9

1.2定义	9

1.3项目概况	9

1.4招标范围、勘察服务期限和质量标准	9

1.5合格的投标人	9

1.6投标费用	10

1.7踏勘现场	10

1.8投标预备会	11

1.9分包	11

1.10投标人必须响应项和偏差	11

2.招标文件	12

2.1招标文件	12

2.2招标文件的澄清	12

2.3招标文件的修改	12

3.投标文件	13

3.1投标文件的编写	13

3.2投标文件构成	13

3.3本次投标有效期	13

3.4投标保证金	13

3.5投标文件的签字或盖章要求	15

4．投标	15

4.1投标文件的命名	15

4.2.投标文件HASH码的上传	15

4.3投标文件的递交	15

4.4投标文件的修改与撤回	15

4.5是否退还投标文件	16

5.开标和评标	16

6.评标方法	16

7履约保证金	16

8.签订合同	16

9.重新招标	17

10.是否采用电子招标投标	17

11.需要补充的其他内容	17

第三部分 招标项目要求及技术规范	18

第四部分 合同条款	19

第五部分  投标文件格式	20

目  录	21

一、投标函及投标函附录	22

二、法定代表人（单位负责人）身份证明	24

二、授权委托书	25

三、投标保证金承诺书	26

四、独立投标保证书	27

五、勘察费用清单	28

六、投标人资格要求和必须响应项审查资料	29

（一）投标人资格要求审查资料	29

（二）必须响应项审查资料	31

七、其他资料	32

第六部分  附件	33

# 第一部分  招标公告

## 1.招标条件

本招标项目酒钢集团润源公司炼铁厂脱硫灰瓦斯灰密闭输送项目地质勘察技术服务采购，资金来源为企业自筹，招标人为甘肃润源环境资源科技有限公司 。项目已具备招标条件，现对                   酒钢集团润源公司炼铁厂脱硫灰瓦斯灰密闭输送项目地质勘察技术服务采购在酒钢交易中心进行公开竞价采购，请符合条件的投标人参与投标。

## 2.项目概况

### 2.1项目建设地点

甘肃省嘉峪关市酒钢冶金厂区

### 2.2项目建设规模

- 项目的建设范围包括新建1套烧结脱硫灰罐车接收筒仓、1套高炉瓦斯灰罐车接收筒仓以及空压机房、电磁站、水泵房配套280m³水池，配套建设视频监控、给排水、采暖、消防等公辅设施。勘察面积约11870㎡

### 2.3勘察服务期限

2025年12月20日--2026年5月31日（具体以项目实际竣工日期为准）

### 2.4招标范围

1.由乙方详细勘察应按单体建筑物或建筑群提出详细的岩土工程资料和设计、施工所需的岩土参数；对建筑地基做出岩土工程评价，并对地基类型、基础形式、地基处理、基坑支护、工程降水和不良地质作用的防治等提出建议，并出具正式的勘察报告。

2.负责工程项目建设期间的一切勘察服务、合格文件签署及资料提供。

3.项目质保期内需参与的相关地勘工作均在本承包范围内。

### 2.5计划总工期

计划总工期：  163 日历天。

计划开工日期：  2025  年 12  月  20 日

计划竣工日期： 2026  年  5 月  31 日（具体以项目实际竣工日期为准）

### 2.6质量要求

合格。

### 2.7资金来源

企业自筹

### 2.8预算价

本项目设置预算价，有效投标报价均超预算价时，招标人可按照废标处理。

## 3.投标人资格要求

3.1投标人须为中华人民共和国境内的独立法人；（请上传营业执照扫描件）

3.2投标人不是被最高人民法院在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中列入的失信被执行人；（请上传信用中国下载的公共信用信息报告）

3.3投标人应具有岩土勘查专业类乙级及以上资质；（请上传岩土勘查专业类乙级及以上资质证书扫描件）

3.4投标人现场项目负责人必须具有注册土木（岩土）工程师资格证；（请上传项目负责人必须具有注册土木（岩土）工程师资格证书扫描件）

3.5投标人需提供投标人在近3年内承担过类似项目业绩两项；（请上传近3年内承担过类似项目业绩2项合同扫描件）

3.6本次采购不接受联合体投标；（请上传公告附件中非联合体投标承诺函、及技术规格书）

3.7要求投标人上传竞价文件；（请上传公告附件竞价文件）

## 4.招标文件获取

### 4.1发售、获取时间及方式

/ 年 /  月  / 日 / 时至 /  月 / 日 / 时，登录（“酒钢集团电子交易平台http://47.110.33.156:8082/Accounts/Login）在规定期限内自行下载招标文件。如未下载电子版招标文件，一切法律责任、经济责任由投标单位自行承担。

### 4.2标书售价

/  元人民币/份，标书费请前往电子交易系统该项目的支付页面扫描二维码进行支付。

### 4.3招标文件发售管理

联 系 人：郭女士

联系电话：0937-6719119

## 5.投标保证金

### 5.1投标保证金的形式

银行转账（投标人基本账户转出）；接受银行保函、保险机构保单等非现金投标保证金缴纳，非现金缴纳保证金的，由采购人确认。

### 5.2投标保证金的金额

2600 元

5.3投标保证金到账截止时间

以招标文件要求的投标截止时间为准。为保证开标现场对投标保证金到账情况进行核对，请投标人充分考虑汇款及到账所需时间以及发现问题后采取补救措施所需时间，以确保投标保证金在规定时间前到账。因不能在投标截止时间前到达指定账户的，导致投标无效的后果由投标人自行承担。

5.4投标保证金递交须知

为提高投标保证金信息保密度，投标人在报名成功后，按照不同项目随机生成投标保证金账号，即投标人每次缴纳投标保证金账号不固定，请投标人操作时注意，以免填错。投标人通过登录“酒钢集团电子交易平台—电子招投标系统”在“我投标的项目”查看保证金账号等信息。

## 6.投标截止时间

同开标时间。

## 7.投标文件HASH码的上传

### 7.1投标文件HASH码上传截止时间

/ 年 / 月 / 日 /  时 /  分（北京时间）。

### 7.2投标文件HASH码上传网站

酒钢集团电子交易平台：

http://47.110.33.156:9800/OpenTender/login

### 7.3逾期递交

逾期上传投标文件HASH码，电子招标投标交易平台将予以拒收。

## 8.投标文件的递交

### 8.1投标文件递交截止时间

同开标时间。

### 8.2投标文件递交网站

酒钢集团电子交易平台：

http://47.110.33.156:9800/OpenTender/login

### 8.3投标文件与HASH码要求

递交的投标文件与上传的投标文件HASH码必须匹配，若系统核验不通过，将拒绝接受投标文件，投标文件递交失败造成的一切后果由投标人自行承担。

## 9.开标时间及地点

### 9.1开标时间

详见公告。

### 9.2开标地点

甘肃省嘉峪关市雄关东路10号诚信广场封闭评标区开评标室。(全程线上，投标人无需到达现场)

## 10.联系人及联系方式

招标人：甘肃润源环境资源科技有限公司

地  址：嘉峪关市雄关西路13号

联系人： 王伟

电  话：15390584227

电子邮件：wangwei0@jiugang.com

招标组织：酒钢集团交易中心

地  址：嘉峪关市雄关东路10号诚信广场

联系人：安女士

电  话：0937-6719168

电子邮件：anjuan@jiugang.com

质疑投诉受理：酒钢集团交易中心

地  址：嘉峪关市雄关东路10号诚信广场

联系人：张经理

电  话：0937-6713939

电子邮件：jyjds@jiugang.com

电子交易平台故障技术服务

联系人：水先生/杨先生

电  话：0937-6718003/6718310

招标人：甘肃润源环境资源科技有限公司

2025   年   12 月 12   日

# 投标人须知

## 投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.2.1 | 招标人 | 名称：甘肃润源环境资源科技有限公司 地址：嘉峪关市雄关西路13号 联系人：赵旭 电话：18009471618 |
| 1.2.3 | 招标组织 | 名称：酒钢集团交易中心 地址：甘肃省嘉峪关市雄关东路10号诚信广场 联系人：安女士 电话：0937-6719168 |
| 1.2.4 | 标底 | ¨有标底 þ无标底 |
| 1.3.1 | 项目名称 | 酒钢集团润源公司炼铁厂脱硫灰瓦斯灰密闭输送项目地质勘察技术服务采购 |
| 1.3.2 | 建设地点 | 甘肃省嘉峪关市冶金厂区 |
| 1.3.3 | 建设规模 | / |
| 1.3.4 | 投资估算 | 1500万元 |
| 1.3.5 | 资金来源及出资比例 | 企业自筹 |
| 1.3.6 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.4.1 | 招标范围 | 详见第一章 招标公告 2.4招标范围 |
| 1.4.2 | 勘察服务期限 | 2025年12月20日--2025年12月31日 |
| 1.4.3 | 质量标准 | 技术规范及国家、行业标准 |
| 1.5.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 详见第一部分 招标公告 3.投标人资格要求 |
| 1.5.2 | 是否接受联合体投标 | þ不接受 ¨接受，应满足下列要求： |
| 1.7.1 | 踏勘现场 | þ不组织 ¨组织，踏勘时间： 踏勘集中地点： |
| 1.8.1 | 投标预备会 | þ不召开 ¨召开，召开时间： 召开地点： |
| 1.9.1 | 分包 | þ不允许 ¨允许，分包内容要求： 分包金额要求： 对分包人的资质要求： |
| 1.11.2 | 实质性要求和条件（必须响应项） | 无 |
| 1.11.3 | 偏差 | þ不允许偏差 ¨允许，偏差范围： 偏差幅度： |
| 3.3 | 投标有效期 | 投标截止日起60天（日历天） |
| 3.4.3 | 投标保证金 | 是否要求投标人递交投标保证金： ¨不要求 þ要求， 投标保证金的形式：银行转账（投标人基本账户转出）；接受银行保函、保险机构保单等非现金投标保证金缴纳，非现金缴纳保证金的，由采购人确认。 投标保证金的金额： 2600元 投标保证金到账截止时间：以招标文件要求的投标截止时间为准。为保证开标现场对投标保证金到账情况进行核对，请投标人充分考虑汇款及到账所需时间以及发现问题后采取补救措施所需时间，以确保投标保证金在规定时间前到账。因不能在投标截止时间前到达指定账户的，导致投标无效的后果由投标人自行承担。 投标保证金的退还：按照《甘肃省招标投标条例》三十条规定时限进行退还。 投标保证金递交须知：为提高投标保证金信息保密度，投标人在报名成功后，按照不同项目随机生成投标保证金账号，即投标人每次缴纳投标保证金账号不固定，请投标人操作时注意，以免填错。投标人通过登录“酒钢集团电子交易平台—电子招投标系统”在“我投标的项目”查看保证金账号等信息。 |
| 3.5 | 投标文件所附证书证件要求及签字或盖章要求 | 符合“投标文件格式要求”外，其他每一页均加盖公章 |
| 4.1 | 投标文件命名 | 项目标名命名 |
| 4.2.1 | 投标文件HASH码上传的截止时间 | / 年 / 月 / 日 / 时 / 分（北京时间） |
| 4.2.2 | 投标文件HASH码上传网站 | 酒钢集团电子交易平台： http://47.110.33.156:9800/OpenTender/login |
| 4.3.1 | 递交投标文件的网站及截止时间 | 递交网站：酒钢集团电子交易平台 http://47.110.33.156:9800/OpenTender/login 递交截止时间： / 年 / 月 / 日 / 时 / 分（同开标时间）。 |
| 4.5 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 5.2 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：甘肃省嘉峪关市雄关东路10号诚信广场封闭评标区开评标室 |
| 5.3 | 评标委员会的组建 | 在酒钢交易中心评标专家库中抽取相应专家组成 |
| 6.1 | 评标办法 | 单项最低价法 |
| 6.3 | 是否授权评标委员会确定中标人 | ¨是 þ否：推荐的中标候选人数： 人 |
| 7.1 | 履约担保 | 是否要求中标人提交履约担保： ¨要求，履约担保的形式： 履约担保的金额：合同金额的 % þ不要求 |
| 10 | 是否采用电子招标投标 | ¨否 þ是，具体要求：酒钢集团公司电子招投标交易平台 |
| 11 | 需要补充的其他内容 |  |
| ..... | ........ | ........ |

## 1.说明

### 1.1使用范围

本招标文件仅适用于本次招标所叙述的第一部分招标公告2.4招标范围。

### 1.2定义

1.2.1招标人：指采购责任主体单位。见投标人须知前附表。

1.2.2投标人：指向招标人提交投标文件的服务商。

1.2.3招标组织：见投标人须知前附表。

1.2.4本招标项目标底：见投标人须知前附表。设有标底的，由招标人依法编制，开标时密封保存，仅用于评标参考。

### 1.3项目概况

1.3.1招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.3.2项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.3.3项目建设规模：见投标人须知前附表。

1.3.4项目投资估算：见投标人须知前附表。

1.3.5资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.3.6资金落实情况：见投标人须知前附表。

### 1.4招标范围、勘察服务期限和质量标准

1.4.1招标范围：见投标人须知前附表。

1.4.2勘察服务期限：见投标人须知前附表。

1.4.3质量标准：见投标人须知前附表。

### 1.5合格的投标人

1.5.1符合投标人资格要求。投标人资质条件、能力和信誉，见投标人须知前附表。

1.5.2投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第1.5.2项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。

1.5.3投标人在招投标过程中未发生违法违规行为，未被认定属实的，未在酒钢交易平台进行参标限制的。

1.5.4在原项目中未放弃中标的。

1.5.5参与原项目未被否决资格的，或在原项目中被否决资格但重新招标时资格条件要求等实质性响应项发生变化的。

### 1.6投标费用

投标人应自行承担所有与编写和提交投标文件有关的费用，不论投标的结果如何，招标人和酒钢集团交易中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

### 1.7踏勘现场

1.7.1投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。部分投标人未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。

1.7.2投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.7.3除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.7.4招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

### 1.8投标预备会

1.8.1投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.8.2投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.8.3投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知前附表规定的形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

### 1.9分包

1.9.1投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性勘察工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除投标人须知前附表规定的非主体、非关键性勘察工作外，其他工作不得分包。

1.9.2中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

### 1.10投标人必须响应项和偏差

1.10.1投标人必须响应国家和酒钢关于农民工用工管理及工资支付的相关法律和规章制度。

1.10.2投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件（必须响应项）作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件（必须响应项）见投标人须知前附表。

1.10.2投标人应根据招标文件的要求提供投标勘察纲要等内容以对招标文件作出响应。

1.10.3投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏差应当符合招标文件规定的偏差范围和幅度。

## 2.招标文件

投标人须确认所得到标书、修改和澄清系酒钢集团交易中心发出，其它来源均视为无效。

### 2.1招标文件

2.1.1招标文件由以下部分构成：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）招标项目要求及技术规范；

（4）合同条款；

（5）投标文件格式；

（6）附件。

2.1.2投标人应认真阅读招标文件中所有事项、格式和规范等要求。如果没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件，没有对招标文件作出实质响应，该投标有可能被拒绝，其风险应由投标人自行承担。

### 2.2招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标截止日前2天将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2招标人对招标文件的澄清须发给所有购买招标文件的投标人。

2.2.3投标人在收到澄清后，通知招标人，并确认已收到该澄清。

2.2.4除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复任何澄清要求。

### 2.3招标文件的修改

2.3.1在投标截止日期前，招标人可通过酒钢集团交易中心主动或在解答投标人提出的问题时对招标文件进行修改。

2.3.2招标文件的修改将通过酒钢集团电子交易平台通知所有投标人，并具有约束力。

2.3.3为使投标人在编写投标文件时，有充分时间研究招标文件的修改部分，招标人可酌情延长投标时间，并通过酒钢集团电子交易平台发布变更公告。

## 3.投标文件

### 3.1投标文件的编写

3.1.1投标人应仔细阅读招标文件的要求，认真编写投标文件。

3.1.2投标文件的书写请参照（第五部分  投标文件格式）。

3.1.3投标文件应清楚工整，凡修改处由投标全权代表盖章。

3.1.4字迹潦草、表达不清、未按要求填写或可能导致非唯一理解的投标文件可能被拒绝。

### 3.2投标文件构成

- 投标函及投标函附录；

（2）法定代表人（单位负责人）身份证明（适用于无委托代理人的情况）或授权委托书（适用于有委托代理人的情况）；

（3）投标保证金承诺书；

（4）独立投标保证书；

（5）勘察费用清单；

（6）投标人资格要求和必须响应项审查资料；

（7）其他资料，投标人认为有必要提供的其他文件。

### 3.3本次投标有效期

除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为60日历天。

### 3.4投标保证金

3.4.1投标保证金是指在招标投标活动中，投标人随投标文件一同递交给招标人的一定形式、一定金额的投标责任担保。

3.4.2投标保证金是投标文件组成的一部分，投标人应按规定缴纳投标保证金。

3.4.3投标保证金由投标人按招标文件中之规定办理。投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式和“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出并在投标文件中附上基本账户开户证明。联合体投标的，其投标保证金可以由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.4未按规定提交投标保证金的投标，招标人将视为非响应性投标而予以拒绝。

3.4.5招标人自中标通知书发出之日起5日内向除中标人和中标候选人以外的投标人退还投标保证金；自书面合同签订之日起5日内向中标人和中标候选人退还投标保证金。

3.4.6发生下列情况之一时，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或者修改其投标文件；

（2）投标人在收到中标通知书后无正当理由而未在规定期限内与招标人签署合同；

（3）投标人在收到中标通知书后，签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件规定期限内向招标人提交履约担保；

（4）投标人在招投标过程中存在串标、围标、弃标等损害招标人利益的行为；

（5）投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，或者提供无效且违反法律法规规定的资格材料的。

3.4.7投标人相互串通投标的认定，依据相关法律法规及甘肃省发展和改革委员会等部门印发的《关于认定招标投标领域电子投标文件雷同情形有关工作的意见》（甘发改法规〔2024〕843号）判定。

### 3.5投标文件的签字或盖章要求

除投标人须知前附表另有规定外，投标文件所附证书证件及签字或盖章，符合“投标文件格式要求”外，其他每一页均加盖公章。

## 4．投标

### 4.1投标文件的命名

投标文件命名见投标人须知前附表。

### 4.2.投标文件HASH码的上传

4.2.1投标文件HASH码上传的截止时间要求见投标人须知前附表。

4.2.2投标文件HASH码上传网站见投标人须知前附表。

4.2.3逾期上传投标文件HASH码，电子招标投标交易平台将予以拒收。

### 4.3投标文件的递交

4.3.1投标文件递交时间要求及网站

递交时间要求见投标人须知前附表。

递交网站见投标人须知前附表。

4.3.2递交投标文件与上传HASH码要求

递交的投标文件与上传的投标文件HASH码必须匹配，若系统核验不通过，将拒绝接受投标文件，投标文件递交失败造成的一切后果由投标人自行承担。

4.3.3逾期递交的或者未递交至指定位置的投标文件，招标人不予受理。

4.3.4投标人递交的投标文件内，应提交投标文件中各证明材料（证书、文件、合同、文书、身份证等）的原件扫描件。

### 4.4投标文件的修改与撤回

4.4.1在HASH码上传截止时间前，投标人可以撤回HASH码和修改投标文件。

4.4.2在投标截止时间前，投标人可以撤回已递交的投标文件。

4.4.3投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.1.3项的要求盖章。

4.4.4修改后的投标文件须重新固化，在HASH码上传截止时间前上传HASH码，在投标文件递交截止时间前递交投标文件。

### 4.5是否退还投标文件

投标人须知前附表

## 5.开标和评标

5.1开标、评标工作在酒钢集团交易中心工作人员的组织下进行。

5.2开标时间和地点见投标人须知前附表。

5.3评标委员会的组建见投标人须知前附表。

## 6.评标方法

6.1见投标人须知前附表，本次招标采用单项最低价法。

6.2同一项目中，若投标报价相等，则以投标时间先后为序进行排名。

6.3是否授权评标委员会确定中标人见投标人须知前附表。

## 7履约保证金

7.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和合同规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为中标合同金额的10%。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

7.2中标人不能按本章第7.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

## 8.签订合同

8.1酒钢集团交易中心根据评标会签单或评标报告出具《中标通知书》。

8.2《中标通知书》将作为签订和审批合同的依据。

8.3中标人在收到《中标通知书》后，按规定时间和要求签订合同。

## 9.重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）依据《甘肃省招标投标条例》，经评标委员会评审，所有投标被否决或者部分投标被否决后，有效投标不足3个的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的。

## 10.是否采用电子招标投标

本招标项目是否采用电子招标投标方式，见投标人须知前附表。

## 11.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

# 招标项目要求及技术规范

一、项目名称：润源公司炼铁厂脱硫灰瓦斯灰密闭输送项目岩土勘察技术服务

二、建设地点：酒钢冶金渣场2 号路与 3 号路交汇十字路口西北侧戈壁空地，距十字路口约 280 米。

- 三、勘察范围、内容、技术要求：

- (一)项目岩土勘察范围

- 1.项目的建设范围包括新建1套烧结脱硫灰罐车接收筒仓、1套高炉瓦斯灰罐车接收筒仓以及空压机房、电磁站、水泵房配套280m³水池，配套建设视频监控、给排水、采暖、消防等公辅设施。勘察面积约11870㎡

2.细勘察应按单体建筑物或建筑群提出详细的岩土工程资料和设计、施工所需的岩土参数；对建筑地基做出岩土工程评价，并对地基类型、基础形式、地基处理、基坑支护、工程降水和不良地质作用的防治等提出建议，并出具正式的勘察报告。

3.负责工程项目建设期间的一切勘察服务、合格文件签署及资料提供。

（二）项目岩土勘察内容及技术要求

- 1.勘察标准按照《岩土工程勘察规范》GB 50021 - 2025）《冶金工业建设岩土工程勘察规范（GB50749-2012）》等国家有关强制性标准，探孔深度应达到8m-10m，且按照30m/个探孔以网状结构设计分布项目整体施工现场。

- 2.对场区地质情况进行岩土工程地质勘察，对场地地质结构、水文特征、不良地质现象（是否有岩溶、滑坡、崩塌、泥石流、采空区、地面沉降、活动断裂等不良地质作用）进行调查，对岩溶、土洞的发育和分布情况，构造和岩溶的关系；评价地基、工程加固和主要工程地质问题，提出优化设计和施工方案的地质建议。对有价值的自然景观进行调查。

- 3.依据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010（2016年版））对工程地质体要求，对场地抗震设防烈度进行砂土液化判定，对岩土物理学性质评价、对土地均匀性评价。查明拟建碳钢渣全流程选线建设项目建（构）筑物场地岩土层的类型、深度、分布范围、工程特性，分析和评价场地、地基的稳定性；包括地基变形、渗透稳定性评价、均匀性评价与适宜性评价。查明场址区地形地貌特征和气象水文条件以及地质构造、岩土分布和与场地稳定性有关的不良地质作用。重点对构筑物场地的地质岩性结构、岩土的物理力学性质；并确定地基土的承载力。

- 4.提供地基变形计算参数，预测建筑物的变形特征。

- 5.查明埋藏的河道、沟壑、墓穴、防空洞、孤石等对工程不利的埋藏物。

- 6.提供场地季节性冻土标准、冻深。

- 7.确定场地的地震烈度、提供场地土类型、建筑场地类别划分及抗震设计的相应参数。

- 8.对基坑开挖边坡提出最优开挖坡角，并提出边坡稳定性计算参数。

- 9.参加工程地基验槽，并确认地基情况，参加交竣工验收。

- 10.完成建设场地地型现状测绘，并出具测绘结果。

11.工程岩土勘查所涉及到的主要内容清单：

| 工 程 地 质 勘 查 任 务 书 单 体 要 求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 甘肃酒钢集团润源环境资源科技有限公司 |  |  |  |  |  |  | 工程名称 |  |  | 炼铁厂脱硫灰及瓦斯灰密闭输送项目 |  |  | 设计阶段 |  |  | 施工图 |  |  |  |
| 设计单位 | 酒钢集团甘肃工程技术有限责任公司 |  |  |  |  |  |  | 要求提交勘察资料内容 |  |  | 勘察应符合现行《岩土工程勘察规范》、《建筑地基基础设计规范》、《建筑抗震设计规范》、《建筑与市政工程抗震通用规范》及《建筑与市政地基基础通用规范》 |  |  | 提交任务书日期 |  |  | 2025年12月2日 |  |  |  |
| 勘察技术要求 | 1、勘察应符合现行《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）(2009版)、《建筑地基基础设计规范（GB5007-2011）及《建筑抗震设计规范（GB50011-2010）(2024版) 、工程建设标准强制性条文 （房屋建筑部分2013版)、《工程勘察通用规范》（GB 55017-2021）、《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002-2021、《建筑与市政地基基础通用规范》GB55003-2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 提交资料日期 |  |  | 2025年12月20日 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 提交资料份数 |  |  | 贰份 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 随任务书附图 |  |  | 1张 |  |  |  |
| 序号 | 总图编号 | 主要建（构）筑物名称 | 设计室外地坪标高（m) | 层数 | 高度（m） | 建（构）筑物结构安全等级 | 结构类型 | 对差异性沉降敏感程度 | 建构筑物基础 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 形状 | 尺寸（m×m) |  | 材料 | 埋置深度(m) |  | 单位荷重（kN/m2或总荷重kN |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 脱硫灰接收装置间 | -0.15 | 3 | 21 | 二级 | 钢筋混凝土框架结构 | 高 | 独立基础 | 2.5X2.5 |  | 钢筋混凝土 | -2.4 |  | 1000t(总重) |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 | 瓦斯灰接收装置间 | -0.15 | 3 | 17 | 二级 | 钢筋混凝土框架结构 | 高 | 独立基础 | 2.1X2.1 |  | 钢筋混凝土 | -2.1 |  | 450t(总重) |  |  |  |  |  |
| 3 | 1 | 空压机房 | -0.15 | 1 | 5 | 二级 | 钢结构 | 高 | 独立基础 | 1.6×1.6 |  | 钢筋混凝土 | -1.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 1 | 配电室 | -0.15 | 1 | 5.5 | 二级 | 钢筋混凝土结构 | 高 | 独立基础 | 1.6×1.6 |  | 钢筋混凝土 | -1.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 1 | 水泵房 | -0.15 | 1 | 4 | 二级 | 钢结构 | 高 | 独立基础 | 1.6×1.6 |  | 钢筋混凝土 | -1.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 1 | 水池 | 0 | -1 | 0 | 二级 | 钢筋混凝土结构 | 高 | 条形基础 | 宽度1.0 |  | 钢筋混凝土 | -4 |  |  |  |  |  |  |  |

工 程 地 质 详 细 勘 察 任 务 书

| 建设单位 | 甘肃酒钢集团润源环境资源科技有限公司 | 工程名称 | 炼铁厂脱硫灰及瓦斯灰密闭输送项目 | 场地位置及建筑物结构 | 见附图 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 勘察技术要求 | 1. 查明建设所在场地岩土层的类型、深度、分布、工程特性、分析和评价地基的稳定性、均匀性、适宜性及承载力。 2. 提供不良地质作用的类型、成因、分布范围和危害程度，提出整治方案的建议。 3. 提供地下水埋藏情况，地下水位及其变化幅度，对建筑材料的侵蚀性，土壤的渗透性。 4. 提供地基变形计算参数，预测建筑物的变形特性。 5. 查明埋藏的河道、沟浜、墓穴、防空洞、孤石等对工程不利的埋藏物。 6. 其他要求应按《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）（2009年版）、《工程勘察通用规范》（GB 55017-2021）中有关工程重要性等级的规定执行。 | 要求交勘察资料内容 | 1. 勘察方法及勘察工作布置。 2. 场地地形、地貌、地质构造及岩性构成。软土的因结历史，水文地质条件，各层土的物理力学性质（包括土的变形模量、地基刚度）。钻孔柱状图，地质剖面，地基承载力标准值，压缩模量，岩土参数。 3. 场地地震效应，场地类别，剪切波速，覆盖层厚度，液化判定，岩土地震稳定性（如滑坡，崩塌等）。 4. 可能影响工程稳定的不良地质作用的描述及对工程危害程度的评价。 5. 如需采用桩基，应提供桩基设计所需的桩周各土层摩阻力及桩端土承载力，桩的类型，规格和桩入土深度的要求。确定单桩承载力（竖向及水平方向）。提出施工方法，试桩方案及要求。提出成桩可能性的分析。评价桩基施工条件及对周围环境的影响及预防措施和监测方案。 6. 如需进行地基处理，应提出建议方法及注意事项。 7. 场地内的地下管网及构筑物。 8. 结论及建议。 9. 其他应按《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）（2009年版）、《工程勘察通用规范》（GB55017-2021）的规定执行。 | 提出任务 书 日 期 | 2025年12月02日 |
|  |  |  |  | 要求提交资料日期 | 2025年12月20日 |
|  |  |  |  | 要求提交资料份数 | 贰 份 |
|  |  |  |  | 随任务书附 图 | 蓝图 贰 份 |

四、勘察招标要求：

1.根据国家及行业现行的相关法律、法规、条例、规章、标准和规范完成嘉峪关垃圾循环利用及处置场建设项目岩土勘察技术服务工作，针对该项目地质构造特点，收集相关基础资料，开展现场调查、勘察、测量，完成建设项目的工程地质勘察技术报告。

2.乙方编制的项目岩土勘察技术报告符合建设项目岩土勘察编制规范，满足国家及行业现行相关法律、法规、条例、规章、标准和规范的要求，确保成果资料完整、真实准确、清晰有据。

3.乙方中标后，按照国家及行业相关法律、法规、条例、规章、标准和规范完成工作，合同价不变，所增加费用由乙方负责。

4.岩土勘察工作定于乙方在接到中标通知书之日开始，10天内提交施工设计所需的电子版技术资料，20天内提交合格的勘察报告。

5.乙方必须遵守甲方相关的现场安全管理制度，签署综合管理协议、安全协议、廉政协议等。

六、项目岩土勘察平面图

# 第四部分 合同条款

建设工程勘察合同

发包人合同编号：

勘察人合同编号：

工程名称：润源公司炼铁厂脱硫灰瓦斯灰密闭输送项目地质勘察技术服务

勘察证书等级：

发 包 人：   甘肃润源环境资源科技有限公司

勘 察 人：

订立时间：    年  月  日

订立地点：  甘肃省嘉峪关市

目  录

第一部分　合同协议书	5

一、 工程概况	5

二、 勘察范围和阶段、技术要求及工作量	5

三、 合同工期	5

四、 质量标准	5

五、 合同价款	5

六、 合同文件构成	6

七、 承诺	6

八、 词语定义	6

九、 签订时间	6

十、 签订地点	6

十一、 合同生效	6

十二、 合同份数	6

第二部分　通用合同条款	8

第1条 一般约定	8

1.1 词语定义	8

1.2 合同文件及优先解释顺序	9

1.3 适用法律法规、技术标准	9

1.4 语言文字	10

1.5 联络	10

1.6 严禁贿赂	10

1.7 保密	10

第2条 发包人	10

2.1 发包人权利	10

2.2 发包人义务	11

2.3 发包人代表	11

第3条 勘察人	11

3.1 勘察人权利	11

3.2 勘察人义务	12

3.3 勘察人代表	12

第4条 工期	12

4.1 开工及延期开工	12

4.2 成果提交日期	13

4.3 发包人造成的工期延误	13

4.4 勘察人造成的工期延误	13

4.5 恶劣气候条件	13

第5条 成果资料	13

5.1 成果质量	13

5.2 成果份数	13

5.3 成果交付	14

5.4 成果验收	14

第6条 后期服务	14

6.1 后续技术服务	14

6.2 交竣工验收	14

第7条 合同价款与支付	14

7.1 合同价款形式与调整	14

7.2 定金或预付款	14

7.3 合同价款结算和支付	15

7.4 发票开具	15

第8条 变更与调整	15

8.1 变更范围与确认	15

8.2 变更合同价款确定	15

第9条 知识产权	16

第10条 不可抗力	16

10.1 不可抗力的确认	16

10.2 不可抗力的通知	16

10.3 不可抗力后果的承担	17

第11条 合同生效与终止	17

第12条 合同解除	17

第13条 责任与保险	18

第14条 违约	18

14.1 发包人违约	18

14.2 勘察人违约	18

第15条 索赔	19

15.1 发包人索赔	19

15.2 勘察人索赔	19

第16条 争议解决	19

16.1 和解	19

16.2 调解	19

16.3 仲裁或诉讼	20

第17条 补充条款	20

第三部分　专用合同条款	21

第1条 一般约定	21

1.2 合同文件及优先解释顺序	21

1.3 适用法律法规、技术标准	21

1.4 语言文字	21

1.5 联络	21

1.7 保密	21

第2条 发包人	21

2.2 发包人义务	22

2.3 发包人代表	22

第3条 勘察人	22

3.1 勘察人权利	22

3.3 勘察人代表	22

第4条 工期	22

4.1开工及延期开工	22

第5条 成果资料	22

5.2 成果份数	22

5.4 成果验收	23

第6条 后期服务	23

6.1 后续技术服务	23

第7条 合同价款与支付	23

7.1 合同价款与调整	23

7.2 定金或预付款	23

7.3 合同价款结算和支付	23

第8条 变更与调整	24

8.1  变更范围与确认	24

第9条 知识产权	24

第10条 不可抗力	24

10.1 不可抗力的确认	24

10.2 不可抗力的通知	24

第13条 责任与保险	24

第14条 违约	24

14.1 发包人违约	24

14.2 勘察人违约	24

第16条 争议解决	25

16.3 仲裁或诉讼	25

第17条 补充条款	25

附件1：勘察任务书及技术要求	26

2：工作量和费用明细表	27

- 第一部分　合同协议书

发包人（全称）： 甘肃润源环境资源科技有限公司

勘察人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就润源公司炼铁厂脱硫灰瓦斯灰密闭输送项目岩土勘察有关事项协商一致，达成如下协议。

- 工程概况

- 1.工程名称：润源公司炼铁厂脱硫灰瓦斯灰密闭输送项目

- 2.工程地点：酒钢冶金渣场2 号路与 3 号路交汇十字路口西北侧戈壁空地，距十字路口约280米。

3.工程规模、特征：本工程新建容积为1000m³的脱硫灰仓、容积为400m³的瓦斯灰仓，集灰仓底部各设置的2台加湿机采用一用一备。

- 4.项目建设的主要内容：

- （1）包括新建1套烧结脱硫灰罐车接收筒仓、1套高炉瓦斯灰罐车接收筒仓以及空压机房、电磁站、水泵房配套280m³水池，配套建设视频监控、给排水、采暖、消防等公辅设施；

- （2）土建（包括筒仓设备基础及现场设施）、水、电（包括中控室）、除尘、压缩空气、采暖、通风等公辅设施。

- 勘察范围和阶段、技术要求及工作量

- 勘察范围：见勘察任务书及技术要求（专用合同条款附件1）。

- 勘察阶段：详细勘察（施工图设计用）。

- 技术要求：见勘察任务书及技术要求（专用合同条款附件1）。

- 工作量：见工程量及费用明细表（专用合同条款附件2）。

- 合同工期

- 开工日期：  2025  年 12 月 20 日。

- 成果提交日期：  2025  年 12 月 28 日。

- 合同工期（总日历天数）    163  天。

- 勘察服务期限：2025年12月20日--2026年5月31日（具体以项目实际竣工日期为准）。

- 质量标准

质量标准：符合国家现行有效的岩土工程勘察成果质量检查与评定标准。

- 合同价款

- 合同价款金额：人民币（大写）           (¥      元)；不含税价：人民币（大写）         (¥       元)；税金：人民币（大写）           (¥      元)，适用税率 6 %，开具增值税专用发票。

- 合同价款形式：本合同为总价合同。包括了勘察人履行本合同全部责任义务的各项费用（人工费、机械费、材料费、安全文明施工措施费、检测检验费、旅差费、现场服务费、交通费、食宿费、保险费、资料费、邮递费、利润、税金、有关部门征收的各种附加费和手续费等）。在本合同约定范围内的合同价格不作调整。

- 合同文件构成

组成本合同的文件包括：

- 合同协议书；

- 专用合同条款及其附件；

- 通用合同条款；

- 中标通知书（如果有）；

- 投标文件及其附件（如果有）；

- 技术标准和要求；

- 图纸；

- 其他合同文件。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件构成合同文件组成部分。

- 承诺

- 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供工程勘察条件和相关资料，并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

- 勘察人承诺按照法律法规和技术标准规定及合同约定提供勘察技术服务。

- 词语定义

本合同协议书中词语含义与合同第二部分《通用合同条款》中的词语含义相同。

- 签订时间

本合同于    年    月    日签订。

- 签订地点

本合同在                  签订。

- 合同生效

本合同自双方签字盖章后生效。

- 合同份数

本合同一式 陆 份，具有同等法律效力，发包人执 叁 份，勘察人执 叁 份。

| 发包人（盖章） | 勘察人（盖章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 住所、地址： | 住所、地址： |
| 送达地址： | 送达地址： |
| 联系人： | 联系人： |
| 联系电话： | 联系电话： |
| 邮箱： | 邮箱： |
| 联系传真： | 联系传真： |
| 纳税人识别号： | 纳税人识别号： |
| 银行账号： | 银行账号： |
| 开户银行： | 开户银行： |

- 第二部分　通用合同条款

## 一般约定

### 词语定义

合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本条所赋予的含义。

    - 合同：指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合同协议书、专用合同条款及其附件、通用合同条款、中标通知书（如果有）、投标文件及其附件（如果有）、技术标准和要求、图纸以及其他合同文件。

    - 合同协议书：指构成合同的由发包人和勘察人共同签署的称为“合同协议书”的书面文件。

    - 通用合同条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程勘察的需要订立，通用于建设工程勘察的合同条款。

    - 专用合同条款：是发包人与勘察人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的合同条款，是对通用合同条款的细化、完善、补充、修改或另行约定。

    - 发包人：指与勘察人签定合同协议书的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

    - 勘察人：指在合同协议书中约定，被发包人接受的具有工程勘察资质的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

    - 工程：指发包人与勘察人在合同协议书中约定的勘察范围内的项目。

    - 勘察任务书：指由发包人就工程勘察范围、内容和技术标准等提出要求的书面文件。勘察任务书构成合同文件组成部分。

    - 合同价款：指合同当事人在合同协议书中约定，发包人用以支付勘察人完成合同约定范围内工程勘察工作的款项。

    - 费用：指为履行合同所发生的或将要发生的必需的支出。

    - 工期：指合同当事人在合同协议书中约定，按总日历天数（包括法定节假日）计算的工作天数。

    - 天：除特别指明外，均指日历天。约定按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。时限的最后一天是休息日或者其他法定节假日的，以节假日次日为时限的最后一天，时限的最后一天的截止时间为当日24时。

    - 开工日期：指合同当事人在合同中约定，勘察人开始工作的绝对或相对日期。

    - 成果提交日期：指合同当事人在合同中约定，勘察人完成合同范围内工作并提交成果资料的绝对或相对日期。

    - 图纸：指由发包人提供或由勘察人提供并经发包人认可，满足勘察人开展工作需要的所有图件，包括相关说明和资料。

    - 作业场地：指工程勘察作业的场所以及发包人具体指定的供工程勘察作业使用的其他场所。

    - 书面形式：指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

    - 索赔：指在合同履行过程中，一方违反合同约定，直接或间接地给另一方造成实际损失，受损方向违约方提出经济赔偿和（或）工期顺延的要求。

- 不利物质条件：指勘察人在作业场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物。

    - 后期服务：指勘察人提交成果资料后，为发包人提供的后续技术服务工作和程序性工作，如报告成果咨询、基槽检验、现场交桩和竣工验收等。

### 合同文件及优先解释顺序

    - 合同文件应能相互解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

- 合同协议书；

- 专用合同条款及其附件；

- 通用合同条款；

- 中标通知书（如果有）；

- 投标文件及其附件（如果有）；

- 技术标准和要求；

- 图纸；

- 其他合同文件。

上述合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

    - 当合同文件内容含糊不清或不相一致时，在不影响工作正常进行的情况下，由发包人和勘察人协商解决。双方协商不成时，按第16条〔争议解决〕的约定处理。

### 适用法律法规、技术标准

    - 适用法律法规

本合同文件适用中华人民共和国法律、行政法规、部门规章以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。其他需要明示的规范性文件，由合同当事人在专用合同条款中约定。

    - 适用技术标准

适用于工程的现行有效国家标准、行业标准、工程所在地的地方标准以及相应的规范、规程为本合同文件适用的技术标准。合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中约定。

发包人要求使用国外技术标准的，应在专用合同条款中约定所使用技术标准的名称及提供方，并约定技术标准原文版、中译本的份数、时间及费用承担等事项。

### 语言文字

本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。

### 联络

    - 与合同有关的批准文件、通知、证明、证书、指示、指令、要求、请求、意见、确定和决定等，均应采用书面形式或合同双方确认的其他形式，并应在专用合同条款约定的期限内送达接收人。

    - 发包人和勘察人应在专用合同条款中约定各自的送达接收人、送达形式及联系方式。合同当事人指定的接收人、送达地点或联系方式发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方，否则视为未发生变动。

- 发包人、勘察人应及时签收对方送达至约定送达地点和指定接收人的来往信函；如确有充分证据证明一方无正当理由拒不签收的，视为拒绝签收一方认可往来信函的内容。

### 严禁贿赂

合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方权益。因一方的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失并承担相应的法律责任。

### 保密

- 除法律法规规定或专用合同条款另有约定外，未经发包人同意，勘察人不得将发包人提供的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

除法律法规规定或专用合同条款另有约定外，未经勘察人同意，发包人不得将勘察人提供的技术文件、成果资料、技术秘密及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

## 发包人

### 发包人权利

    - 发包人对勘察人的勘察工作有权依照合同约定实施监督，并对勘察成果予以验收。

    - 发包人对勘察人无法胜任工程勘察工作的人员有权提出更换。

    - 发包人拥有勘察人为其项目编制的所有文件资料的使用权，包括投标文件、成果资料和数据等。

### 发包人义务

    - 发包人应以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求。

    - 发包人应在专用合同条款中约定向勘察人提供的开展工程勘察工作所需要的图纸及技术资料的名称、份数、提交日期等。

    - 发包人应提供工程勘察作业所需的批准及许可文件，包括立项批复、占用和挖掘道路许可等。

    - 发包人应为勘察人提供具备条件的作业场地及进场通道。

    - 发包人应向勘察人就勘察作业场地内地下埋藏物（包括地下管线、地下构筑物等）进行交底和确认。因勘察人在工程勘察工作过程中未采取有效措施发生人身伤害或造成经济损失时，由勘察人承担赔偿责任。

    - 发包人应对勘察人就勘察作业场地进行安全告知，按照法律法规规定为勘察人安全生产提供条件并支付安全生产防护费用，发包人不得要求勘察人违反安全生产管理规定进行作业。

    - 若勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场作业时，发包人应派人负责安全保卫工作；勘察人应按国家有关规定，对从事危险作业的现场人员进行保健防护，并承担费用。发包人对安全文明施工有特殊要求时，应在专用合同条款中另行约定。

    - 发包人应对勘察人满足质量标准的已完工作，按照合同约定及时支付相应的工程勘察合同价款及费用。

### 发包人代表

发包人应在专用合同条款中明确其负责工程勘察的发包人代表的姓名、职务、联系方式及授权范围等事项。发包人代表在发包人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜。

## 勘察人

### 勘察人权利

    - 勘察人在工程勘察期间，根据项目条件和技术标准、法律法规规定等方面的变化，有权向发包人提出增减合同工作量或修改技术方案的建议。

    - 除建设工程主体部分的勘察外，根据合同约定或经发包人同意，勘察人可以将建设工程其他部分的勘察分包给其他具有相应资质等级的建设工程勘察单位。发包人对分包的特殊要求应在专用合同条款中另行约定。

    - 勘察人对其编制的所有文件资料，包括投标文件、成果资料、数据和专利技术等拥有知识产权。

### 勘察人义务

    - 勘察人应按勘察任务书和技术要求并依据有关技术标准进行工程勘察工作。

    - 勘察人应建立质量保证体系，按本合同约定的时间提交质量合格的成果资料，并对其质量负责。

    - 勘察人在提交成果资料后，应为发包人继续提供后期服务。

    - 勘察人在工程勘察期间遇到地下文物时，应及时向发包人和文物主管部门报告并妥善保护。

    - 勘察人开展工程勘察活动时应遵守有关职业健康及安全生产方面的各项法律法规的规定，采取安全防护措施，确保人员、设备和设施的安全。

    - 勘察人在燃气管道、热力管道、动力设备、输水管道、输电线路、临街交通要道及地下通道（地下隧道）附近等风险性较大的地点，以及在易燃易爆地段及放射、有毒环境中进行工程勘察作业时，应编制安全防护方案并制定应急预案。

    - 勘察人应在勘察方案中列明环境保护的具体措施，并在合同履行期间采取合理措施保护作业现场环境。

### 勘察人代表

勘察人接受任务时，应在专用合同条款中明确其负责工程勘察的勘察人代表的姓名、职务、联系方式及授权范围等事项。勘察人代表在勘察人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与勘察人有关的具体事宜。

## 工期

### 开工及延期开工

    - 勘察人应在开工前向发包人提交勘察方案，勘察方案的提交时间和内容在专用合同条款约定。

    - 勘察人应按合同约定的工期进行工程勘察工作，并接受发包人对工程勘察工作进度的监督、检查。

    - 因发包人原因不能按照合同约定的日期开工，发包人应以书面形式通知勘察人，推迟开工日期并相应顺延工期。

### 成果提交日期

勘察人应按照合同约定的日期或双方同意顺延的工期提交成果资料。

### 发包人造成的工期延误

    - 因以下情形造成工期延误，勘察人有权要求发包人延长工期、增加合同价款和（或）补偿费用：

- 发包人未能按合同约定提供图纸及开工条件；

- 发包人未能按合同约定及时支付定金、预付款和（或）进度款；

- 变更导致合同工作量增加；

- 发包人增加合同工作内容；

- 发包人改变工程勘察技术要求；

- 发包人导致工期延误的其他情形。

    - 勘察人在第4.3.1款情形发生后，应就延误的工期与发包人进行协商，以书面形式确定双方同意顺延的工期。补偿费用的确认程序按照第7.1款〔合同价款形式与调整〕执行。

### 勘察人造成的工期延误

勘察人因以下情形不能按照合同约定的日期或双方同意顺延的工期提交成果资料的，勘察人承担违约责任：

- 勘察人未按合同约定开工日期开展工作造成工期延误的；

- 勘察人管理不善、组织不力造成工期延误的；

- 因弥补勘察人自身原因导致的质量缺陷而造成工期延误的；

- 因勘察人成果资料不合格返工造成工期延误的；

- 勘察人导致工期延误的其他情形。

### 恶劣气候条件

恶劣气候条件影响现场作业，导致现场作业难以进行，造成工期延误的，勘察人有权要求发包人延长工期，具体可参照第4.3.2款处理。

## 成果资料

### 成果质量

    - 成果质量应符合相关技术标准和深度规定，且满足合同约定的质量要求。

    - 双方对工程勘察成果质量有争议时，由双方同意的第三方机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担；双方均有责任的，由双方根据其责任分别承担。

### 成果份数

勘察人应向发包人提交成果资料，具体份数在专用合同条款中约定，所需费用由勘察人承担。

### 成果交付

勘察人按照约定时间和地点向发包人交付成果资料，发包人应出具书面签收单，内容包括成果名称、成果组成、成果份数、提交和签收日期、提交人与接收人的亲笔签名等。

### 成果验收

勘察人向发包人提交成果资料后，如需对勘察成果组织验收的，发包人应及时组织验收。除专用合同条款对期限另有约定外，发包人14天内无正当理由不予组织验收，视为验收通过。

## 后期服务

### 后续技术服务

如果工程建设过程需要提供工序技术服务，勘察人应派专业技术人员为发包人提供后续技术服务，发包人应为其提供必要的工作和生活条件，后续技术服务的内容、费用和时限应由双方在专用合同条款中另行约定。

### 交竣工验收

工程交竣工验收时，勘察人应按发包人要求参加交竣工验收工作，并提供交竣工验收所需相关资料。

## 合同价款与支付

### 合同价款形式与调整

    - 本合同价款形式为总价合同，合同当事人应在专用合同条款中约定合同价款包含的风险范围和风险费用的计算方法，在约定的风险范围内合同价款不再调整。风险范围以外的合同价款调整因素和方法，应在专用合同条款中约定。

    - 需调整合同价款时，合同一方应及时将调整原因、调整金额以书面形式通知对方，双方共同确认调整金额后作为追加或减少的合同价款，办理结算并支付。合同当事人就调整事项不能达成一致的，则按照第16条〔争议解决〕的约定处理。

### 定金或预付款

    - 实行定金或预付款的，双方应在专用合同条款中约定发包人向勘察人支付定金或预付款金额和时间。发包人不按约定支付，勘察人向发包人发出要求支付的通知，发包人收到通知后仍不能按要求支付，勘察人可在发出通知后推迟开工日期，并由发包人承担违约责任。

    - 定金或预付款在合同价款结算和支付时抵扣，抵扣办法可在专用合同条款中约定。

### 合同价款结算和支付

    - 发包人结算和支付合同价款方式、次数、条件和时间、比例以及金额在专用合同条款中约定。

    - 勘察人应在本合同约定的每次应付款支付条件满足后5天内，向发包人提交结算和支付申请书。结算和支付申请书应当说明当期应结算和付款总额。因勘察人未按本款约定向发包人提交结算和支付申请书的，由勘察人承担相应责任和后果。

    - 发包人应将合同价款支付至合同协议书中约定的勘察人账户。

### 发票开具

    - 勘察人应在接到发包人开具发票通知10日内，完成发票开具工作并提交给发包人。因勘察人原因不能按时开具发票的，由勘察人承担相应责任和后果。

    - 发包人收取发票并抵扣的行为，不视为发包人对勘察人履约行为的确认。

    - 勘察人必须向发包人开具真实、合法、有效的发票，若因勘察人自身原因造成发包人日后发生税收风险而产生的经济损失，由勘察人承担。同时，发包人保持进一步提起法律诉讼的权利。

## 变更与调整

### 变更范围与确认

    - 变更范围

本合同变更是指在合同签订日后发生的以下变更：

- 法律法规及技术标准的变化引起的变更；

- 规划方案或设计条件的变化引起的变更；

- 发包人的要求变化引起的变更；

- 其他专用合同条款中约定的变更。

    - 变更确认

当引起变更的情形出现，勘察人应在5天内就调整后的技术方案以书面形式向发包人提出变更要求，并与发包人进行协商确认。

### 变更合同价款确定

    - 变更合同价款按下列方法进行：

- 合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；

- 合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；

- 合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由勘察人提出适当的变更价格，经发包人确认后执行。

    - 双方确定变更事项后，变更合同价款的确认程序按照第7.1款〔合同价款形式与调整〕执行。

    - 因勘察人自身原因导致的变更，勘察人无权要求追加合同价款。

## 知识产权

  - 除专用合同条款另有约定外，发包人提供给勘察人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的反映发包人要求或其他类似性质的文件的著作权属于发包人，勘察人可以为实现本合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与本合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，勘察人不得为了本合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

  - 除专用合同条款另有约定外，勘察人为实施工程所编制的成果文件的著作权属于勘察人，发包人可因本工程的需要而复制、使用此类文件，但不能擅自修改或用于与本合同无关的其他事项。未经勘察人书面同意，发包人不得为了本合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

  - 合同当事人保证在履行本合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。勘察人在工程勘察时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由勘察人承担；因发包人提供的基础资料导致侵权的，由发包人承担责任。

  - 在不损害对方利益情况下，合同当事人双方均有权在申报奖项、制作宣传印刷品及出版物时使用有关项目的文字和图片材料。

  - 除专用合同条款另有约定外，勘察人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费已包含在合同价款中。

## 不可抗力

### 不可抗力的确认

    - 不可抗力是在订立合同时不可合理预见，在履行合同中不可避免的发生且不能克服的自然灾害和社会突发事件，如地震、海啸、瘟疫、洪水、骚乱、暴动、战争以及专用条款约定的其他自然灾害和社会突发事件。

    - 不可抗力发生后，发包人和勘察人应收集不可抗力发生及造成损失的证据。合同当事双方对是否属于不可抗力或其损失发生争议时，按第16条〔争议解决〕的约定处理。

### 不可抗力的通知

    - 遇有不可抗力发生时，发包人和勘察人应立即通知对方，双方应共同采取措施减少损失。除专用合同条款对期限另有约定外，不可抗力持续发生，勘察人应每隔7天向发包人报告一次受害损失情况。

    - 除专用合同条款对期限另有约定外，不可抗力结束后2天内，勘察人向发包人通报受害损失情况及预计清理和修复的费用；不可抗力结束后14天内，勘察人向发包人提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。

### 不可抗力后果的承担

    - 因不可抗力发生的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担：

- 发包人和勘察人人员伤亡由合同当事人双方自行负责，并承担相应费用；

- 勘察人机械设备损坏及停工损失，由勘察人承担；

- 停工期间，勘察人应发包人要求留在作业场地的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担；

- 作业场地发生的清理、修复费用由发包人承担；

- 延误的工期相应顺延。

    - 因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

## 合同生效与终止

  - 双方在合同协议书中约定合同生效方式。

  - 发包人、勘察人履行合同全部义务，合同价款支付完毕，本合同即告终止。

  - 合同的权利义务终止后，合同当事人应遵循诚实信用原则，履行通知、协助和保密等义务。

## 合同解除

  - 有下列情形之一的，发包人、勘察人可以解除合同：

- 因不可抗力致使合同无法履行；

- 发包人未按本合同约定按时支付合同价款的情况，经勘察人催告后，在60天内仍未支付的，勘察人有权解除合同，由发包人承担违约责任；

- 勘察人将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的名义分别转包给他人，发包人有权解除合同，由勘察人承担违约责任；

- 发包人和勘察人协商一致可以解除合同的其他情形。

  - 一方依据第12.1款约定要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，并在发出通知前不少于14天告知对方，通知到达对方时合同解除。对解除合同有争议的，按第16条〔争议解决〕的约定处理。

  - 因不可抗力致使合同无法履行时，发包人应按合同约定向勘察人支付已完工作量相对应比例的合同价款后解除合同。

  - 合同解除后，勘察人应按发包人要求将自有设备和人员撤出作业场地，发包人应为勘察人撤出提供必要条件。

## 责任与保险

  - 勘察人应运用一切合理的专业技术和经验，按照公认的职业标准尽其全部职责和谨慎、勤勉地履行其在本合同项下的责任和义务。

  - 合同当事人可按照法律法规的要求在专用合同条款中约定履行本合同所需要的工程勘察责任保险，并使其于合同责任期内保持有效。

  - 勘察人应依照法律法规的规定为勘察作业人员参加工伤保险、人身意外伤害险和其他保险。

## 违约

### 发包人违约

    - 发包人违约情形

- 合同生效后，发包人无故要求终止或解除合同；

- 发包人未按第7.2款〔定金或预付款〕以及第7.3款〔合同价款结算和支付〕约定按时支付合同相应款项；

    - 发包人违约责任

- 合同生效后，发包人无故要求终止或解除合同，发包人按照专用合同条款的约定向勘察人支付违约金。

- 发包人未按本合同约定的金额和期限向勘察人支付合同相应款项的，勘察人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到勘察人通知后30天内仍不纠正违约行为的，勘察人有权暂停工程勘察作业，由此延长的工期由发包人承担。

### 勘察人违约

    - 勘察人违约情形

- 合同生效后，勘察人因自身原因要求终止或解除合同；

- 因勘察人原因不能按照合同约定的日期或合同当事人同意顺延的工期提交成果资料；

- 因勘察人原因造成成果资料质量达不到合同约定的质量标准；

- 勘察人不履行合同义务或未按约定履行合同义务的其他情形。

    - 勘察人违约责任

- 合同生效后，勘察人因自身原因要求终止或解除合同，应按专用合同条款的约定向发包人支付违约金。

- 因勘察人原因造成工期延误或未按期提交勘察方案的，应按专用合同条款的约定向发包人支付违约金。

- 因勘察人原因造成成果资料质量达不到合同约定的质量标准或勘察人提交的勘察方案内容不符合要求的，应按专用合同条款的约定承担违约责任。

- 因勘察人原因导致工程质量安全事故或其他事故的，应按专用合同条款的约定承担违约责任。

- 勘察人拒不提供后续技术服务的，应按专用合同条款的约定向发包人支付违约金。

- 勘察人发生转包、违法分包、挂靠行为的，应按专用合同条款的约定承担违约责任。

    - 勘察人拒不向发包人支付违约金，发包人有权从勘察人合同价款中直接扣除。

## 索赔

### 发包人索赔

勘察人未按合同约定履行义务或发生错误以及应由勘察人承担责任的其他情形，造成工期延误及发包人的经济损失，发包人书面向勘察人发出索赔报告，并附必要的记录和证明材料，勘察人应在收到索赔报告后，对索赔报告进行审查，以确定是否认可发包人的索赔要求。

### 勘察人索赔

发包人未按合同约定履行义务或发生错误以及应由发包人承担责任的其他情形，造成工期延误和（或）勘察人不能及时得到合同价款及勘察人的经济损失，勘察人书面向发包人发出索赔报告，并附必要的记录和证明材料，发包人应在收到索赔报告后，对索赔报告进行审查，以确定是否认可勘察人的索赔要求。

## 争议解决

### 和解

因本合同以及与本合同有关事项发生争议的，双方可以就争议自行和解。自行和解达成协议的，经签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

### 调解

因本合同以及与本合同有关事项发生争议的，双方可以就争议请求行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解。调解达成协议的，经签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

### 仲裁或诉讼

因本合同以及与本合同有关事项发生争议的，当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，双方可以在专用合同条款内约定以下一种方式解决争议：

- 双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁；

- 向有管辖权的人民法院起诉。

## 补充条款

双方根据有关法律法规规定，结合实际经协商一致，可对通用合同条款内容具体化、补充或修改，并在专用合同条款内约定。

- 第三部分　专用合同条款

## 第1条 一般约定

### 1.2 合同文件及优先解释顺序

1.2.1 合同文件组成及优先解释顺序：执行通用合同条款。

### 1.3 适用法律法规、技术标准

1.3.1 适用法律法规

需要明示的规范性文件： 无 。

1.3.2 适用技术标准

适用技术标准的特别要求： 无 。

使用国外技术标准的名称、提供方、原文版、中译本的份数、时间：

| 序号 | 使用国外技术标准名称 | 提供方 | 原文版份数 | 中译本份数 | 使用时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

使用国外技术标准的费用承担方式：由勘察人负责承担。

### 1.4 语言文字

除汉语外，另外使用的语言： 无 。

### 1.5 联络

1.5.1 发包人和勘察人应在 5 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.5.2 发包人接收文件的地点：                                。

发包人指定的接收人：         。

发包人指定的联系方式：                                      。

勘察人接收文件的地点：                                      。

勘察人指定的接收人：         。

勘察人指定的联系方式：                                      。

### 1.7 保密

合同当事人关于保密的约定：执行通用合同条款。

## 第2条 发包人

### 2.2 发包人义务

2.2.2 发包人向勘察人提供的开展工程勘察工作所需要的图纸及技术资料的名称、份数、提交日期：

| 序号 | 图纸及技术资料名称 | 份（个）数 | 提交日期 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总平面图 | 1 | 开工前4日前 |  |
| 2 | 地形图 | 1 | 开工前4日前 |  |
| 3 | 已有水准点和坐标控制点 | 3 | 开工前4日前 |  |

2.2.7 发包人对安全文明施工的特别要求：开工日期3天前，勘察人应当填写《单位工程开工安全条件备案表》及准备相关资料，经监理人、发包人审核后，报安全监督管理部门备案。

### 2.3 发包人代表

姓名：冉维贞；职务：项目经理；联系方式：   0937-6718807    。

授权范围：负责现场协调、监督、检查以及投资、进度、质量、安全和环保控制管理；全权负责履行本合同约定的所有事项。

## 第3条 勘察人

### 3.1 勘察人权利

3.1.2 关于分包的约定：本合同工程勘察范围全部不允许分包。

### 3.3 勘察人代表

姓名：          ；职务：          ；联系方式：              。

授权范围：全权负责履行本合同约定的所有事项。

## 第4条 工期

### 4.1开工及延期开工

4.1.1 勘察人向发包人提交勘察方案的时间：开工日期5天前。

勘察人提交的勘察方案的内容：至少应包括项目概况、勘察阶段、勘察目的及任务、编制依据及原则、勘察工作量的布置、勘察方法及技术方案、勘察成果资料的整理程序和主要内容、勘察管理机构设置、勘察进度计划以及工程进度、质量、安全、环保、职业健康保证措施等内容。

## 第5条 成果资料

### 5.2 成果份数

勘察人应向发包人提交成果资料的份数为： 六 份。

### 5.4 成果验收

双方就成果验收期限的约定：勘察人向发包人提交勘察成果资料后，发包人在10天内组织验收。

## 第6条 后期服务

### 6.1 后续技术服务

后续技术服务内容约定: 地基验槽、地基分部工程验收、参加交竣工验收并提交《工程勘察质量评定报告或质量检查报告》。

后续技术服务费用约定：已包含在合同价款中，由勘察人负责承担。

后续技术服务时限约定：至工程通过竣工验收为止。

## 第7条 合同价款与支付

### 7.1 合同价款与调整

7.1.1 总价包含的风险范围：除与工程勘察服务有关的法律、技术标准的强制性规定的颁布及修改导致勘察费增加和减少，以及发包人的要求发生重大变更导致的风险外，其余风险均包含在合同总价中，合同价格不予调整。

风险费用的计算方法： 无 。

风险范围以外合同价格的调整方法：由双方协商确定。

### 7.2 定金或预付款

7.2.1发包人向勘察人支付定金或预付款的金额：本合同无定金或预付款。

发包人向勘察人支付定金或预付款的时间：不迟于本合同约定的开工日期前5天。

7.2.2定金或预付款在付款中的抵扣办法：在达到勘察人向发包人提交成果报告支付条件并付款时扣除。

### 7.3 合同价款结算和支付

7.3.1合同价款的支付方式：承兑汇票或现汇。

合同价款的支付次数、条件和时间、比例、金额：

| 次数 | 支付条件和时间 | 支付比例 | 支付金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 首付款 | 勘察人向发包人提交成果报告后60天内 | 60% |  |
| 第二次付款 | 待联合签署地基验槽的合格资料后60天内 | 20% |  |
| 第三次付款 | 工程交工验收通过后60天内 | 10% |  |
| 最后付款 | 工程竣工验收通过后60天内 | 10% |  |

## 第8条 变更与调整

- 8.1  变更范围与确认

8.1.1 变更范围

（4）变更范围的其他约定： 无 。

## 第9条 知识产权

9.1关于发包人提供给勘察人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的反映发包人要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：执行通用合同条款。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用合同条款。

9.2关于勘察人为实施工程所编制文件的著作权的归属：执行通用合同条款。

关于勘察人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用合同条款。

9.5  勘察人在工作过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：执行通用合同条款。

## 第10条 不可抗力

- 10.1 不可抗力的确认

10.1.1 双方关于不可抗力的其他约定： 无 。

- 10.2 不可抗力的通知

10.2.1 不可抗力持续发生，勘察人报告受害损失期限的约定：执行通用合同条款。

10.2.2 勘察人向发包人通报受害损失情况及费用期限的约定：执行通用合同条款。

## 第13条 责任与保险

13.2 工程勘察责任保险的约定：勘察人应为其勘察现场的全部人员办理安全生产责任保险并支付保险费。

## 第14条 违约

### 14.1 发包人违约

14.1.2 发包人违约责任

（1）发包人无故要求终止或解除合同的违约金：勘察人未开始勘察工作的，不退还发包人已付的定金或预付款；勘察人已开始勘察工作的，若完成计划工作量不足50%的，发包人应支付勘察人合同价款的50%;完成计划工作量超过50%的，发包人应支付勘察人合同价款的100%。

- 14.2 勘察人违约

14.2.2勘察人违约责任

（1）勘察人因自身原因要求终止或解除合同的违约金：发包人已付定金的，勘察人按已支付的定金金额双倍返还；发包人未付定金的，勘察人向发包人支付合同价款20%的违约金。

（2）勘察人造成工期延误应承担的违约金：每延误一日，勘察人应向发包人支付签约合同价5‰的违约金，延期超过30天，发包人有权解除合同。同时，勘察人再向发包人支付合同价款20%的违约金。

（3）因勘察人原因造成成果资料质量达不到合同约定的质量标准或勘察人提交的勘察方案内容不符合要求的违约责任：勘察人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格或符合要求。同时，勘察人向发包人支付合同价款5%的违约金。

（4）因勘察人原因导致工程质量安全事故或其他事故时的违约责任：勘察人除负责采取补救措施外，按照直接经济损失向发包人支付赔偿金。

（5）勘察人拒不提供后续技术服务的违约金：每发生一起，向发包人支付合同价款2%的违约金。

（6）勘察人发生转包、违法分包、挂靠行为的违约责任：发包人有权要求勘察人限期整改，勘察人未限期整改的，发包人有权解除合同。同时，勘察人向发包人支付合同价款20%的违约金。

## 第16条 争议解决

### 16.3 仲裁或诉讼

双方约定在履行合同过程中产生争议时，采取下列第（2）种方式解决：

（1）向嘉峪关仲裁委员会申请仲裁；

（2）向工程所在地人民法院起诉。

## 第17条 补充条款

### 无

附件1：勘察任务书及技术要求

2：工作量和费用明细表

- 附件1：

- 勘察任务书及技术要求

- 工程概况

- 本项目为润源公司脱硫灰瓦斯灰密闭输送项目，拟考虑项目选址位于酒钢冶金渣场2 号路与 3 号路交汇十字路口西北侧戈壁空地，距十字路口约 280 米。

- 勘察技术要求

- （一）勘察目的

- 了解拟建场地的主要地质条件，为合理确定基坑支护、建筑物的平面布置、结构型式、基础类型、工程降水和不良地质作用的防治提供工程地质资料，勘察结论将作为项目设计及施工的主要参考依据。

- （二）详细勘察的主要任务

- （1）查明不良地质作用的类型、成因、分布范围、发展趋势和危害程度，提出整治方案及建议。

- （2）查明建筑设施范围内岩土层的类型、深度、分布、工程特性、分析和评价地基的稳定性、均匀性和承载力。

- （3）对需进行沉降计算的建筑物，提供地基变形计算参数，预测建筑物的变形特征，控制性勘探孔的深度应超过地基变形计算深度。

- （4）查明施工场地埋藏的河道、沟壑、墓穴、防控洞、孤石等对工程施工不利的埋藏物。

- （5）查明地下水的埋藏条件，提供地下水为及其变化幅度，同时提出地下水控制方法、计算参数和施工中可能产生的地下水影响的施工降水的建议。

- （6）项目建设属地为季节性冻土地区，应提供场地的标准冻结深度。

- （7）判定水和土质对建筑材料的腐蚀性，并提出整治和工程所用材质的建议。

- （8）进行场地和地基地震效应的岩土工程勘察，并根据国家批准的地震动参数区划和有关规范，提出勘察场地的抗震设防烈度、设计基本地震加速度和设计特征周期分区。

- （9）划分场地类别，应明确场地属地对抗震有利、不利或危险的地段。

- （10）应论证地基土、地表及地下水在建筑施工和使用期间可能产生的变化及其对工程和环境的影响，提出防治方案、防水设计水位和抗浮设计水位。

- （11）主厂房建筑的裙房，勘探孔深度应满足抗拔承载力评价的要求。

- （12）对施工方法和施工中可能遇到的问题提出相应的防治措施。

- （三）详勘应遵循的主要技术标准规范

- （1）《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001,2024年版）

- （2）《建筑桩基技术规范》（JGJ94-2024）

- （3）《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010（2016年版））

- （4）《建筑工程抗震设防分类标准》（GB50223-2016）

- （5）《高层建筑岩土工程勘察规程》（JGJ/T 72-2017）

- （6）《岩土工程勘察报告编制标准》（DB21/T1214-2021）

- （7）《建筑结构载荷规范》（GB50009-2012）

- （8）《建筑基坑支护技术规程》（JGJ-120-2012）

- （9）《土质试验方法标准》(GB/T 50123-2019)

- (10)《地下水质检验方法》（DZ/T 0064-202）

- (11)《工程岩体试验方法标准》（GB/T 50266-2013）

- 以及其它有关的现行国家规范。

- 其它要求

- 1、中标人在作业前需到现场对勘察现场进行实地考察，制定详细的勘察方案，在施工前将方案（包括布孔方案）报甲方备案。

- 2、钻探过程中若遇特殊情况，需及时与甲方联系，以便根据实际情况调整钻探方案。

- 3、对勘察报告的审核、审核工作由勘察单位负责，直至审核通过。

- 4、勘察施工过程机械操作人员需严格执行各项操作、勘察钻探规程，入场机械工况能满足现场勘察要求。

- 5其它未尽事宜按照相关规范及设计单位要求执行，不得遗漏。

- 勘察报告要求

- 勘察作业完成后，要求提供正规的勘察报告10份，勘察报告应包括以下内容：

- 1、拟建场地的工程地质条件

- 2、勘察方法和工作量布置

- 包括勘察技术依据，勘察工程布置及工作量，钻探工作方法等。

- 3、拟建场地的水文地质条件

- 包括地下水和浅土层对混凝土和钢结构的腐蚀性评价。

- 4、场地、地基的建筑抗震设计条件

- 包括场地土类型与建筑场地类别判定，抗震设防烈度，地基土层地震液化评价，场地稳定性、适宜性评价。

- 5、岩土工程参数评价

- 包括各土层的地基土承载力，土的压缩性、岩石的密度、软化系数及吸水率等的评价。

- 6、地基基础方案分析评价及相关建议

- 7、附件内容

- 包括建筑物与勘探点平面布置图，土质物理学性质统计表等相关资料。

- （六）时间要求

- 根据工程进度，首先完成现场勘察及准备工作，经甲方同意后再进行详细勘察工作，在2025年12月20日-2025年12月30日前进行详细勘察作业，并与12月30日前完成勘察报告。

| 工 程 地 质 勘 查 任 务 书 单 体 要 求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 甘肃酒钢集团润源环境资源科技有限公司 |  |  |  |  |  |  | 工程名称 |  |  | 炼铁厂脱硫灰及瓦斯灰密闭输送项目 |  |  | 设计阶段 |  |  | 施工图 |  |  |
| 设计单位 | 酒钢集团甘肃工程技术有限责任公司 |  |  |  |  |  |  | 要求提交勘察资料内容 |  |  | 勘察应符合现行《岩土工程勘察规范》、《建筑地基基础设计规范》、《建筑抗震设计规范》、《建筑与市政工程抗震通用规范》及《建筑与市政地基基础通用规范》 |  |  | 提交任务书日期 |  |  | 2025年12月2日 |  |  |
| 勘察技术要求 | 1、勘察应符合现行《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）(2009版)、《建筑地基基础设计规范（GB5007-2011）及《建筑抗震设计规范（GB50011-2010）(2024版) 、工程建设标准强制性条文 （房屋建筑部分2013版)、《工程勘察通用规范》（GB 55017-2021）、《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002-2021、《建筑与市政地基基础通用规范》GB55003-2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 提交资料日期 |  |  | 2025年12月20日 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 提交资料份数 |  |  | 贰份 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 随任务书附图 |  |  | 1张 |  |  |
| 序号 | 总图编号 | 主要建（构）筑物名称 | 设计室外地坪标高（m) | 层数 | 高度（m） | 建（构）筑物结构安全等级 | 结构类型 | 对差异性沉降敏感程度 | 建构筑物基础 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 形状 | 尺寸（m×m) |  | 材料 | 埋置深度(m) |  | 单位荷重（kN/m2或总荷重kN |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 脱硫灰接收装置间 | -0.15 | 3 | 21 | 二级 | 钢筋混凝土框架结构 | 高 | 独立基础 | 2.5X2.5 |  | 钢筋混凝土 | -2.4 |  | 1000t(总重) |  |  |  |  |
| 2 | 1 | 瓦斯灰接收装置间 | -0.15 | 3 | 17 | 二级 | 钢筋混凝土框架结构 | 高 | 独立基础 | 2.1X2.1 |  | 钢筋混凝土 | -2.1 |  | 450t(总重) |  |  |  |  |
| 3 | 1 | 空压机房 | -0.15 | 1 | 5 | 二级 | 钢结构 | 高 | 独立基础 | 1.6×1.6 |  | 钢筋混凝土 | -1.5 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 1 | 配电室 | -0.15 | 1 | 5.5 | 二级 | 钢筋混凝土结构 | 高 | 独立基础 | 1.6×1.6 |  | 钢筋混凝土 | -1.5 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 1 | 水泵房 | -0.15 | 1 | 4 | 二级 | 钢结构 | 高 | 独立基础 | 1.6×1.6 |  | 钢筋混凝土 | -1.5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 1 | 水池 | 0 | -1 | 0 | 二级 | 钢筋混凝土结构 | 高 | 条形基础 | 宽度1.0 |  | 钢筋混凝土 | -4 |  |  |  |  |  |  |

工 程 地 质 详 细 勘 察 任 务 书

| 建设单位 | 甘肃酒钢集团润源环境资源科技有限公司 | 工程名称 | 炼铁厂脱硫灰及瓦斯灰密闭输送项目 | 场地位置及建筑物结构 | 见附图 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 勘察技术要求 | 1. 查明建设所在场地岩土层的类型、深度、分布、工程特性、分析和评价地基的稳定性、均匀性、适宜性及承载力。 2. 提供不良地质作用的类型、成因、分布范围和危害程度，提出整治方案的建议。 3. 提供地下水埋藏情况，地下水位及其变化幅度，对建筑材料的侵蚀性，土壤的渗透性。 4. 提供地基变形计算参数，预测建筑物的变形特性。 5. 查明埋藏的河道、沟浜、墓穴、防空洞、孤石等对工程不利的埋藏物。 6. 其他要求应按《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）（2009年版）、《工程勘察通用规范》（GB 55017-2021）中有关工程重要性等级的规定执行。 | 要求交勘察资料内容 | 1. 勘察方法及勘察工作布置。 2. 场地地形、地貌、地质构造及岩性构成。软土的因结历史，水文地质条件，各层土的物理力学性质（包括土的变形模量、地基刚度）。钻孔柱状图，地质剖面，地基承载力标准值，压缩模量，岩土参数。 3. 场地地震效应，场地类别，剪切波速，覆盖层厚度，液化判定，岩土地震稳定性（如滑坡，崩塌等）。 4. 可能影响工程稳定的不良地质作用的描述及对工程危害程度的评价。 5. 如需采用桩基，应提供桩基设计所需的桩周各土层摩阻力及桩端土承载力，桩的类型，规格和桩入土深度的要求。确定单桩承载力（竖向及水平方向）。提出施工方法，试桩方案及要求。提出成桩可能性的分析。评价桩基施工条件及对周围环境的影响及预防措施和监测方案。 6. 如需进行地基处理，应提出建议方法及注意事项。 7. 场地内的地下管网及构筑物。 8. 结论及建议。 9. 其他应按《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）（2009年版）、《工程勘察通用规范》（GB55017-2021）的规定执行。 | 提出任务 书 日 期 | 2025年12月02日 |
|  |  |  |  | 要求提交资料日期 | 2025年12月20日 |
|  |  |  |  | 要求提交资料份数 | 贰 份 |
|  |  |  |  | 随任务书附 图 | 蓝图 贰 份 |

- 附件2：

- 工作量和费用明细表

| 序号 | 项 目 | 单位 | 设计工作量 | 基准单价（元） | 本项目收费单价（元） | 本项目收费（元） | 特别说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 勘探点测放 | 个 |  |  |  |  |  |
| 二 | 钻孔 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | D≤10.0m | m |  |  |  |  |  |
| 2 | 10.0m＜D≤20.0m | m |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 取土试样 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 扰动土试样 | 件 |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 现场测试 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 重型动力触探D≤10.0m | m |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 室内试验 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 颗粒分析试验 | 组 |  |  |  |  |  |
| 2 | 易溶盐试验 | 组 |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |
| 本项目收费（合计） |  | ¥ （大写： ） |  |  |  |  |  |

# 第五部分  投标文件格式

（招标人名称）

（项目名称）

投 标 （竞价）文 件

投标人：                     （盖单位章）

法定代表人或委托代理人：            （签字）

年   月   日

## 目  录

一、投标函

二、法定代表人（单位负责人）身份证明（适用于无委托代理人的情况）

二、授权委托书（适用于有委托代理人的情况）

三、投标保证金承诺书

四、独立投标保证书

五、勘察费用清单

六、投标人资格要求和必须响应项审查资料

七、其他资料

## 一、投标函及投标函附录

（一）投标函

（招标人名称）：

1、我方已仔细研究了                            （项目名称）勘察招标项目招标文件的全部内容， 愿意以人民币（大写）                         （￥     /      ）的投标总报价（其中，增值税税率为    /      ），勘察服务期限：      日历天，按合同约定完成勘察工作。

2、我方的投标文件包括下列内容：

（1）投标函及投标函附录；

（2）法定代表人身份证明或授权委托书；

（3）标标保证金；

（4）投标人资格要求和必须响应项审查资料；

（5）勘察费用清单；

（6）资格审查资料；

（7）.........

投标文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以投标函为准。

3、我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

4、如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照招标文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第3.4.6项规定的任何一种情形。

6、              （其他补充说明）。

投标人：                    （盖单位章）

法定代表或委托代理人：          （签字）

日期：   年   月   日

（二）投标函附录

| 序号 | 条款名称 | 合同条款号 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 |  | 姓名： |  |
| 2 | 勘察服务期限 |  | 日历天 |  |
| 3 | 合同价款确定方式 |  | …… |  |
| …… | …… | …… | …… |  |

投标人：                   （盖单位章）

法定代表或委托代理人：         （签字）

日期：   年   月   日

## 二、法定代表人（单位负责人）身份证明

投标人名称：

姓名：

性别：

年龄：

职务：

系         （投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证扫描件。

注：本身份证明需由投标人加盖单位公章。

投标人：         （单位公章）

年    月    日

法定代表人身份证明扫描件：

## 二、授权委托书

本人           （姓名）系       （投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                 。

代理人无转委托权。

附：法定代表人（单位负责人）身份证扫描件及委托代理人身份证扫描件

注：本授权委托书需由投标人加盖单位公章并由其法定代表人（单位负责人）和委托代理人签字。

投标人：　　　　　　　　　（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）：　　　（签字）

身份证号码：

委托代理人：　　　　　　（签字）

身份证号码：

年　　月　　日

法定代表人（单位负责人）身份证扫描件及委托代理人身份证扫描件：

## 三、投标保证金承诺书

（招标人名称）   ：

我方               （投标单位名称）在此郑重承诺，在                  （项目标名）招标过程中，自觉遵守相关法律法规及酒钢集团规定，绝不串标、围标。如果发生以上行为，无条件同意酒钢集团扣除我方缴纳的         万元（大写：         ）投标保证金。

投标人名称：                   （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字）

地    址:

邮政编码:

电    话:

年    月    日

## 四、独立投标保证书

酒钢交易中心：

我方               （必填）（投标单位名称）在此保证，在         （必填）（项目标名）投标期间独立进行投标。保证不串标、围标，保证本公司投标所用网络IP地址为         （必填），投标文件制作电脑 MAC 地址为          （必填）。如果出现不符合以上保证内容，与其他投标人出现网络地址或电脑 MAC 地址一样时，我方无条件承担一切后果。

投标人名称：                     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字）

地    址:

邮政编码:

电    话:

年    月    日

## 五、勘察费用清单

（一）勘察费用清单说明

（二）勘察费用清单

单位：人民币元

| 序号 | 勘察费用分项名称 | 计算依据、过程和公式 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| ......... | ......... | ......... | ......... | ......... |
| 合计报价 |  |  |  |  |

## 六、投标人资格要求和必须响应项审查资料

### （一）投标人资格要求审查资料

1投标人须为中华人民共和国境内的独立法人；（请上传营业执照扫描件）

2投标人不是被最高人民法院在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中列入的失信被执行人；（请上传信用中国下载的公共信用信息报告）

3投标人应具有岩土勘查专业类乙级及以上资质；（请上传岩土勘查专业类乙级及以上资质证书扫描件）

4投标人现场项目负责人必须具有注册土木（岩土）工程师资格证；（请上传项目负责人必须具有注册土木（岩土）工程师资格证书扫描件）

5投标人需提供投标人在近3年内承担过类似项目业绩两项；（请上传近3年内承担过类似项目业绩2项合同扫描件）

6本次采购不接受联合体投标；（请上传公告附件中非联合体投标承诺函、及技术规格书）

7要求投标人上传竞价文件；（请上传公告附件竞价文件）

### （二）必须响应项审查资料

1.无

## 七、其他资料

# 第六部分  附件